|  | ### Приложение № 2 |
| --- | --- |
|  | ### к Извещению о проведении запроса |
|  | ### котировок цен |

### Договор № ____

на выполнение работ  по установке дымовых датчиков в помещениях здания (5-25 этажи) ГМЦ Росстата

г. Москва                                                                            «___» _________ 2013г.

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сычева Е.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор заключается в соответствии с Планом-графиком размещения заказов для нужд ГМЦ Росстата и решением Единой комиссии по размещению заказов на основании  проведенного   запроса котировок цен  (Протокол № ____ от  «__» _________ 2013г.).

2. Предмет Договора

2.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленные сроки выполнить работы по установке дымовых датчиков в помещениях здания (5-25 этажи) ГМЦ Росстата  по адресу: 105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д. 44.

2.2. Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с согласованными Сторонами Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), Рабочей документации  АУПС-140112, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390, а также с учетом действующих СНиП, ГОСТ и другой нормативной документации.

2.3. Подрядчику запрещается использование сведений, представленных Заказчиком, для любых других целей, не относящихся к настоящему Договору.

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Стоимость работ по Договору в соответствии с заявкой по итогам запроса котировок цен составляет ______(__________) руб., включая НДС (18%), что составляет _____(________) руб. Цена настоящего Договора включает все расходы Подрядчика на выполнение работ, в том числе  затраты на расходные материалы (далее – Оборудование) с учетом  доставки, инвентарь для проведения работ,  погрузочно-разгрузочные работы, доставку работников и оборудования к месту проведения работ,  обеспечение гарантии качества Оборудования в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента ввода его в эксплуатацию, вывоз мусора  и  иные затраты, издержки и расходы Подрядчика,  а также все налоги (включая НДС-18%), сборы, пошлины и другие обязательные платежи, подлежащие оплате.

3.2 Цена выполненных работ на период действия Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит.

3.3. Оплата осуществляется безналичным платежом на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере  20% (Двадцати процентов) стоимости работ по настоящему Договору.

- окончательный платеж - в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Расчет по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (Десяти) банковских дней на основании согласованного Сторонами  Акта сдачи-приемки выполненных работ. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на счет Подрядчика.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. При завершении  работ  Подрядчик предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах (по одному для каждой Стороны Договора).

4.2. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан принять и направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания с установленными сроками доработки, которые согласовываются с Подрядчиком.

4.3. После получения подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику Счет, на основании которого производится оплата работ (окончательный платеж) в соответствии с п.3.3 настоящего Договора, и предоставляет Счет-фактуру.

4.4. Если в процессе выполнения работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из Сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Стороны обязаны в трехдневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении Договора.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Качественно выполнить работы в соответствии с Техническим заданием, Локальной сметой  (Приложения №1 и №2 к настоящему Договору соответственно) и передать Заказчику  результаты  в  предусмотренный Договором срок.

5.1.2. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи работ, устранять допущенные по его вине  недостатки, которые могут повлечь отступления от Технического задания, Локальной сметы и условий Договора.

5.1.3. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ.

5.1.4. Представлять Заказчику или по его требованию третьим лицам необходимую документацию, относящуюся к работам по Договору, и создавать условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по Договору.

5.1.5. Нести ответственность за соблюдение своими работниками правил по охране труда и технике безопасности, требований пожарной и электробезопасности при проведении работ, соблюдать требования внутреннего распорядка на территории Заказчика.

5.1.6. Возместить ущерб, связанный с порчей или утратой имущества Заказчика во время проведения работ.

5.1.7. После окончания работ вывести за пределы мест производства работ принадлежащие Подрядчику оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь и мусор.

5.2. Подрядчик имеет право привлекать субподрядные организации только после согласования с Заказчиком, принимая на себя ответственность за их действия перед Заказчиком.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Предоставлять Подрядчику  условия (при необходимости помещение для хранения оборудования и инструментов) для производства работ по настоящему Договору и обеспечить готовность объекта для выполнения работ, предусмотренных в п.2.1 настоящего Договора.

5.3.2. Возместить ущерб, связанный с порчей или утратой имущества Подрядчика во время его хранения в помещениях Заказчика.

5.3.3. Принять выполненные работы в течение 3 (Трех) рабочих дней после их завершения. Претензии могут быть заявлены Заказчиком Подрядчику в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня сдачи-приемки выполненных работ. В случае разногласия между Заказчиком и Подрядчиком по качеству выполненных работ, Заказчик вправе требовать назначения экспертизы. Оплата экспертизы проводится виновной Стороной. При обоснованности претензии Подрядчик обязан за свой счет в недельный срок устранить недостатки.

5.3.4. Своевременно произвести оплату за выполненные Подрядчиком работы по настоящему Договору.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение установленного по настоящему Договору срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) стоимости работ за каждый день просрочки.

6.3. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Договору.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

6.5. Сторона, которая в связи с обстоятельствами непреодолимой силы выявила невозможность выполнения своих обязательств по Договору, обязана в течение 5 (Пяти) дней письменно известить другую Сторону, после чего Стороны принимают решение о целесообразности продолжения Договора.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Подрядчик гарантирует Заказчику что:

7.1.1.Всё Оборудование является новым.

7.1.2.Поставляемое Оборудование изготовлено и испытано в полном соответствии с описанием, технической спецификацией и условиями настоящего Договора.

7.1.3.Комплектность поставляемого Оборудования и переданной технической документации соответствует требованиям Договора.

7.1.4.Гарантийный  срок  эксплуатации Оборудования исчисляется с момента ввода Оборудования в эксплуатацию, согласно гарантийных сроков заводов-изготовителей, но не менее 12 (Двенадцать) месяцев. В случае задержки сроков ввода в эксплуатацию Оборудования по вине Подрядчика, вышеназванные гарантийные сроки соответственно продлеваются на весь период задержки.

7.1.5.Если в период гарантийного срока эксплуатации Оборудования произойдет выход Оборудования из строя, в том числе отказ в работе Оборудования, поломка, обнаружатся недостатки или дефекты и т.п., то Подрядчик  (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан восстановить работоспособность Оборудования за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в Акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7.1.6.Все расходы, связанные с устранением выявленных несоответствий или заменой Оборудования, включая транспортные расходы с погрузо-разгрузочными работами, расходы на командирование специалистов Подрядчика на объект, будут осуществляться Подрядчиком за свой счёт.

7.1.7.Гарантийный период замененных деталей начинается заново с даты замены, а для узла, в состав которого входит замененная деталь, продлевается на время, в течение которого узел не мог функционировать.

7.1.8.Если Подрядчик по требованию Заказчика не приступает к устранению обнаруженных несоответствий Оборудования в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты уведомления или во взаимосогласованные сроки, то Заказчик имеет право устранить эти несоответствия за счёт Подрядчика без потери своих прав по гарантиям.

7.1.9.В случае невозможности устранения несоответствий силами Заказчика, о чём он должен своевременно письменно проинформировать Подрядчика и отсутствии каких-либо действий по устранению обнаруженных несоответствий со стороны Подрядчика в течение 20 (Двадцати) календарных дней Подрядчик оплатит Заказчику пеню в размере 0,1% (Ноль целых одну десятую процента) стоимости несоответствующего Оборудования за каждый день нарушения обязательств.

7.1.10.В случае возникновения при установке необходимости выполнения «подгоночных» работ, возникших по вине Подрядчика и непредусмотренных технической документацией по установке, указанные работы будут выполняться за счёт Подрядчика.

7.1.11.Во всех случаях выявления несоответствия (номенклатуре, комплектности, качеству) поставленного Оборудования, а также несоответствия количества поставленного Оборудования отгрузочным документам, должен быть составлен и подписан Акт о несоответствии (номенклатуре, качестве, комплектности, количеству) Оборудования, который будет являться юридическим основанием для  устранения  выявленных  несоответствий  и/или

возмещения убытков за нарушение Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе по качеству (номенклатуре, комплектности, количеству) Оборудования.

8.Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по  _____________________, а в части взаиморасчётов – до их полного погашения.

8.2.  Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты поступления авансового платежа. Срок выполнения работ по Договору – до «20» июня 2013 года.

8.3. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

9.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

10. Конфиденциальность

10.1. В случае если выполнение условий настоящего Договора потребует  передачи информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации одной из Сторон другой Стороне, между Сторонами должно быть заключено Соглашение о конфиденциальности.

11. Другие условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон. Письменный документ с изменениями и дополнениями составляется в двух экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.2. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, один из которых передан Подрядчику, второй находится у Заказчика.

11.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Техническое задание (Приложение №1);

- Локальная смета (Приложение №2).

12. Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) ИНН 7719026593, КПП 771901001 Юридический адрес: 105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д.44. Банк: ОАО «МИнБ» г.Москва, ДО «Первомайское отделение» БИК 044525600 К/с 30101810300000000600 Р/с 40502810300130000067 ОГРН 1027739185968, ОКПО 29360200, ОКВЭД 72.30, ОКАТО 45263588000 Директор __________________/ Е.Б. Сычев/ М.П.

Подрядчик:

__________________/__________/

М.П.