Приложение №1 к Дополнительному соглашению №1 к договору от «10» февраля 2014 г. № 801-2014-2

Дополнение

к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

на выполнение комплекса работ по доработке и сопровождению ПК ОТКР-2014, а также работы, связанные с автоматизированной обработкой материалов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы,

этап 2014 года

ПК ОТКР-2014

Москва

2014г.

Содержание

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование дополнительной работы	3

1.2.	Заказчик и Генеральный Заказчик	3

1.2.1.	Заказчик	3

1.2.2.	Генеральный Заказчик	3

1.3.	Основание для проведения работ	3

2.	Назначение и цели дополнительной работы	4

3.	Требования к выполнению работ	4

3.1.	Требования к настройке правил контроля данных и алгоритмов получения итоговых таблиц	5

3.1.1.	Требования к настройке макетов итоговых таблиц федерального статистического наблюдения	5

3.2.	Развертывание и настройка дополнительной технологической цепочки в ЦОДФУ для сбора и обработки данных статистического наблюдения с месячной периодичностью в отдельных двух субъектах РФ	6

3.3.	Требования к видам обеспечения	8

3.3.1.	Требования к информационному обеспечению	8

3.3.2. Требования к лингвистическому обеспечению	8

3.3.3. Требования к программному обеспечению	8

3.3.4. Требования к техническому обеспечению	9

4.	Форма предоставления результатов	10

5.	Сроки выполнения работы	10

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов	12

# Общие сведения

## Наименование дополнительной работы

Настройка ПК ОТКР-2014 для обработки данных и получения итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников с месячной периодичностью в двух отдельных субъектах Российской Федерации (далее - РФ).

## Заказчик и Генеральный Заказчик

### Заказчик

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), 105679, г. Москва, ул. Измайловское шоссе, д.44.

### Генеральный Заказчик

Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Управление статистики труда, науки, образования и культуры, Управление организации проведения переписей и сплошных обследований (107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, строение 1).

## Основание для проведения работ

Основанием для выполнения работ являются следующие документы:

- Дополнительное соглашение №1 к Государственному контракту от «07» февраля 2014 г. № 2-ОЗ-2014/ГМЦ-1.

- Указ Президента РФ от 31.03.2014 № 193 «О повышении заработной платы работников бюджетной сферы и сотрудников государственных и муниципальных органов Республики Крым и г. Севастополя».

- Приказ Росстата от 01.04.2014 № 228 «О Плане действий Росстата по социально-экономическому развитию Республики Крым и города федерального значения Севастополя в части организации официального статистического учета на период до 1 января 2015 года».

- Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 17.04.2014г. № 367-ст «О принятии и введении в действие Изменения 49/2014 ОКТМО к Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований ОК 033-2013 и Изменения 243/2014 ОКАТО к Общероссийскому классификатору объектов административного деления ОК 019-95».

# Назначение и цели дополнительной работы

Дополнительные работы предназначены для автоматизации функций подготовки, сбора первичных данных с месячной периодичностью в двух отдельных субъектах Российской Федерации в едином программно-аппаратном комплексе для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников (ПК ОТКР-2014), объединяющем в себе все средства для качественной реализации полного цикла автоматизированной обработки материалов федерального статистического наблюдения.

При выполнении технологических работ по доработке специализированного программного обеспечения для решения задач данного статистического наблюдения должны использоваться современные технологические решения, используемые в Росстате для обработки материалов выборочных и сплошных обследований.

Целью дополнительной работы является подготовка дополнительной технологической цепочки для получения итогов статистического наблюдения с месячной периодичностью в двух отдельных субъектах Российской Федерации.

# Требования к выполнению работ

Состав работ должен включать в себя следующие виды работ:

- Настройка правил контроля данных и алгоритмов получения итоговых таблиц;

- Развертывание и настройка дополнительной технологической цепочки  в ЦОДФУ для сбора и обработки данных статистического наблюдения с месячной периодичностью в отдельных двух субъектах РФ.

## Требования к настройке правил контроля данных и алгоритмов получения итоговых таблиц

Исполнитель должен:

- выполнить обновление территориальных справочников по отдельным двум субъектам Российской Федерации;

- выполнить настройку правил ФЛК и механизма получения таблиц для проведения обследования с месячной периодичностью федерального статистического наблюдения в ПК ОТКР-2014 в соответствии с Экономическим описанием для проведения обследования с месячной периодичностью, для отдельных двух субъектов Российской Федерации;

- выполнить настройку макетов итоговых таблиц.

### Требования к настройке макетов итоговых таблиц федерального статистического наблюдения

Итоги федерального статистического наблюдения для отдельных двух субъектов Российской Федерации должны быть получены в электронном виде.

Исполнитель должен выполнить настройку макетов итоговых таблиц федерального статистического наблюдения для получения значений показателей дополнительных таблиц (таблицы 1 (гр.1-3), таблицы 2, таблицы 3) в соответствии с Экономическим описанием, предоставленным Генеральным Заказчиком.

Настройка должна быть выполнена Исполнителем для получения итогов наблюдения с месячной периодичностью для следующих таблиц:

Для таблицы 1 (гр.1-3) использовать:

таблицу 8 (гр.1) «Уровень средней заработной платы работников по категориям персонала в организациях социальной сферы и науки государственной и муниципальной форм собственности по отношению к средней заработной плате», таблицу 9 (гр.1) «Численность работников по категориям персонала в организациях социальной сферы и науки государственной и муниципальной форм собственности», таблицу 10 (гр.1) «Фонд начисленной заработной платы работников по категориям персонала в организациях социальной сферы и науки государственной и муниципальной форм собственности в Российской Федерации»;

Для таблицы 2 использовать:

таблицу 31 «Уровень средней заработной платы работников по типам организаций в субъектах Российской Федерации», таблицу 31(1) «Численность работников по типам организаций в субъектах Российской Федерации»;

Для таблицы 3 использовать:

сводные таблицы ЗП-образование, ЗП-культура, ЗП-наука,                 ЗП-соц, ЗП-здрав.

## Развертывание и настройка дополнительной технологической цепочки в ЦОДФУ для сбора и обработки данных статистического наблюдения с месячной периодичностью в отдельных двух субъектах РФ

Исполнитель должен провести инженерные работы, необходимые для эксплуатации программно-аппаратного комплекса – настройка дополнительной технологической цепочки в ЦОДФУ.

В состав дополнительной технологической цепочки должны входить:

- технические средства (сервера и рабочие станции);

- системное программное обеспечение;

- ПК ОТКР-2014;

- локальная вычислительная сеть (ЛВС).

Технические средства и системное программное обеспечение, входящие в состав дополнительной технологической цепочки, предоставляется Генеральным Заказчиком по письменному запросу Исполнителя. Состав оборудования и системного программного обеспечение приведен в разделах 3.3.3, 3.3.4 настоящего ТЗ.

Исполнитель должен выполнить работы по обеспечению функционирования программно-технических средств дополнительной технологической цепочки ЦОДФУ (включая конфигурирование технических средств программно-аппаратного комплекса, инсталляцию и настройку программных средств федерального уровня для всех рабочих мест).

Исполнитель должен осуществить:

- Автономную наладку технических и программных средств;

- Комплексную наладку всех средств ПК ОТКР-2014 федерального уровня.

Организация рабочих мест должна удовлетворять общим требованиям безопасности к электронному и коммуникационному оборудованию.

За каждым рабочим местом системы должен работать только один человек в течение одной смены.

Технические средства должны быть установлены так, чтобы обеспечивалась их безопасное функционирование, и техническое обслуживание с соблюдением правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок и пожарной безопасности.

Корпуса технических средств, шкафы и стойки для размещения оборудования должны быть заземлены.

Напряжение питания сети должно быть 220В, 50 Гц.

Требования по обеспечению пожарной безопасности в помещениях должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98. Требования по обеспечению пожарной электробезопасности (заземление) должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и ГОСТ Р 50276.0.

Исполнитель должен обеспечить функционирование дополнительной технологической цепочки для автоматизированной обработки материалов федерального статистического наблюдения в течение всего срока действия договора.

В период функционирования дополнительной технологической цепочки Исполнитель при необходимости должен обеспечить конфигурирование и администрирование ПК ОТКР-2014 федерального уровня, а именно:

- осуществлять настройку всех компонентов автоматизированной системы;

- обеспечить поддержание работоспособности автоматизированной системы;

- обеспечить отказоустойчивой работы всего вычислительного комплекса федерального уровня;

- обеспечить резервное копирование информационных ресурсов для обеспечения работы федерального уровня.

# Требования к видам обеспечения

### Требования к информационному обеспечению

Изменения и дополнения к Экономическому описанию направляются Генеральным Заказчиком Исполнителю официальным письмом с кратким описанием сути внесенных изменений.

Исполнитель должен провести анализ полученных материалов на предмет полноты и в случае необходимости запросить дополнительные материалы или обратиться за разъяснениями.

Исполнитель должен провести обновление территориальных справочников по отдельным двум субъектам Российской Федерации. Информацию предоставляет Исполнитель по запросу.

## 3.3.2. Требования к лингвистическому обеспечению

Все документы и отчеты готовятся и выводятся пользователю на русском языке.

## 3.3.3. Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение, соответствующее нижеприведенным требованиям, предоставляется Генеральным Заказчиком.

На федеральном уровне должен быть обеспечен следующий состав программного обеспечения:

- серверная операционная система Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition 64 bit;

- СУБД Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition 64 bit;

- система резервного копирования;

- система антивирусной защиты.

- операционная система MS Windows 7 для рабочих станций пользователей;

- браузер Internet Explorer 9 для рабочих станций пользователей;

- Microsoft Office Basic Edition 2007/2010 для рабочих станций пользователей;

На региональном уровне должен быть обеспечен следующий состав программного обеспечения:

- операционная система MS Windows XP SP2 и MS Windows 7 для рабочих станций пользователей;

- браузер Internet Explorer 9 для рабочих станций пользователей;

Microsoft Office Basic Edition 2007/2010 для рабочих станций пользователей.

## 3.3.4. Требования к техническому обеспечению

При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться необходимостью функционирования на оборудовании, соответствующем характеристикам, приведенным в настоящем разделе ТЗ. Все необходимое оборудование и средства защиты информации предоставляет Генеральный Заказчик. Все функциональные и временные показатели должны гарантированно выполняться в условиях функционирования на описанном оборудовании.

В состав технических средств ПК ОТКР-2014 регионального уровня должно входить следующее оборудование:

- рабочие станции:

- суммарное количество ядер процессоров – не менее 2 шт.;

- оперативная память не менее 2 ГБ.

В состав технического обеспечения ПК ОТКР-2014 федерального уровня должно входить следующее оборудование:

- сервер БД:

- суммарное количество ядер процессоров – не менее 16 шт.

- оперативная память не менее 16 ГБ.

- суммарное свободное пространство на несистемном жестком диске не менее 2 ТБ.

3) сервер приложений:

- суммарное количество ядер процессоров – не менее 16шт;

- оперативная память не менее 16 ГБ.

4) рабочие станции:

- суммарное количество ядер процессоров – не менее 4 шт.;

- оперативная память не менее 4 ГБ.

Передача информации на федеральный уровень обеспечивается по схеме, утвержденной Генеральным Заказчиком.

# Форма предоставления результатов

Результаты работ представляются Заказчику в соответствии с графой «Форма представления результатов» Календарного плана выполнения работ, проект которого приведен в таблице 1 раздела 5 настоящего технического задания.

# Сроки выполнения работы

Начало работ – с даты заключения Дополнительного соглашения №1.

Окончание работ по Дополнительному соглашению №1 – Окончание работ по Дополнительному соглашению №1 совпадает с окончанием работ по договору № 801-2014-2 от «10» февраля 2014 г.

Сроки выполнения этапов работ представлены в следующей таблице 1.

Таблица 1

Календарный план выполнения работ

| № | Наименование этапов работ по договору | Срок окончания выполнения работ по этапу | Форма представления результатов работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Настройка правил контроля данных и алгоритмов получения итоговых таблиц, включая: | 30 июня 2014 г. | Отчет о выполненных работах. Акт сдачи-приемки выполненных работ. |
| 1.1. | - обновление территориальных справочников по отдельным двум субъектам Российской Федерации; |  |  |
| 1.2. | - настройка правил ФЛК и механизма получения таблиц для проведения обследования с месячной периодичностью; |  |  |
| 1.3. | - настройка макетов итоговых таблиц. |  |  |
|  | Развертывание и настройка дополнительной технологической цепочки в ЦОДФУ для сбора и обработки данных статистического наблюдения с месячной периодичностью в отдельных двух субъектах РФ: | 30 июня 2014 г. | Отчет о выполненных работах. Акт сдачи-приемки выполненных работ. |
| 2.1. | - настройка ПК ОТКР-2014 для работы с двумя субъектами РФ; |  |  |
| 2.2. | - настройка рабочих станций для подключения к ПК ОТКР-2014; |  |  |
| 2.3. | - установка и наладка программного обеспечения ПК ОТКР-2014 на сервере Заказчика. |  |  |

| Заказчик: Временно исполняющая обязанности Директора ГМЦ Росстата ________________ Х.У. Грошева М.П. «___» _______________ 2014 г. | Исполнитель: Генеральный директор ЗАО «КРОК инкорпорейтед» _____________ Б.Л. Бобровников М.П. «___» _______________ 2014 г. |
| --- | --- |

# Перечень условных обозначений, сокращений и терминов

| ПК ОТКР | Программный комплекс для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников. |
| --- | --- |
| БД | База данных |
| Статистическое наблюдение | Федеральное статистическое наблюдение в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть для обработки данных выборочного наблюдения |
| НСД | Несанкционированный доступ |
| ОФАП | Отраслевой фонд алгоритмов и программ |
| ПО | Программное обеспечение |
| Росстат | Федеральная служба государственной статистики |
| РФ | Российская Федерация |
| СВТ | Средства вычислительной техники |
| ТЗ | Техническое задание |
| ФУ | Федеральный уровень использования системы, включающий в себя ЦА Росстата и ЦОДФУ |
| ЦА Росстата | Центральный аппарат Росстата |
| ЦОДФУ | Центр обработки данных на федеральном уровне, отвечающий за автоматизированную обработку материалов статистического наблюдения на федеральном уровне. |
| ЭО | Экономическое описание |