- Дополнительное соглашение № 1

- о внесении изменений в договор № 101-09-2014-9

- от 24 сентября 2014 г.

г. Москва	                  «14 » ноября  2014  г.

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя директора Грошевой Хадрии Умяровны, действующей на основании Генеральной доверенности от 17 декабря 2013 года № 99-101-28, с одной стороны, и        ООО «СК Адалар», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Пятничко Дмитрия Владиславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к договору № 101-09-2014-9 от 24 сентября 2014 года (далее –Дополнительное соглашение № 1):

- На основании пункта 6.3. договора  № 101-09-2014-9 от  24  сентября  2014 года  (далее – Договор) внести следующие изменения в Договор:

  - Пункт 2.4. Договора изложить в следующей редакции:

«Оплата работ  по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- Перед началом выполнения работ по Договору Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в сумме 2 175 000 (Два миллиона сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 331 779 (Триста тридцать одна тысяча семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек, который в дальнейшем учитывается в последнем этапе работ согласно Календарному плану выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).».

- До 30 ноября 2014 года включительно Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый  платеж в сумме  3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 457 627 (Четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек, который также учитывается в последнем этапе работ согласно Календарному плану выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

- Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ в порядке, установленном пунктом 2.8. настоящего Договора.

- Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением № 1, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

- Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его подписания Сторонами, окончание срока действия настоящего Дополнительного соглашения № 1 – 31 декабря 2014 года.

- Дополнительное соглашение № 1 составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:

Наименование: ГМЦ Росстата

Адрес: 105679, Москва, Измайловское шоссе, д.44.

ИНН 7719026593, КПП 771901001.

Банковские реквизиты: ДО «Первомайское отделение» ОАО «МИнБ»  г. Москвы,

р/с 40502810300130000067, к/с 30101810300000000600,  БИК 044525600,                                 ОГРН 1027739185968.

Телефон: (495) 366-36-23.

Подрядчик:

Наименование: ООО "СК Адалар"

Адрес: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Совхозный, д.5а, офис 4.

Банковские реквизиты:                                                                                                                                    р/с 40702810400001001114, кор/с 30101810035100000101 в  ПАО «ЧБРР», БИК  043510101, ОКПО 32624484.

Телефон: 601-459.

| Заказчик: Первый заместитель директора ГМЦ Росстата ______________ Х.У. Грошева М.П. | Подрядчик: Генеральный директор ООО «СК Адалар» ______________ Д.В. Пятничко М.П. |
| --- | --- |