ДОГОВОР № 235-0815-12

на оказание услуг по аттестации объектов информатизации, на которых обрабатывается (циркулирует) информация, составляющая государственную или служебную тайну, по требованиям безопасности информации

г. Москва	                                                                    	              "31" августа 2015 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (далее ГМЦ Росстата), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора ГМЦ Росстата Е.Б. Сычева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Русь-Телеком» (ООО «Русь-Телеком»), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора О.Г. Пестрецова,  действующего на основании Устава, лицензий ФCБ России №743 от 20 декабря 2011 г., №13234М от 05 ноября 2013 г., №13233 С от 05 ноября 2013 г.; лицензий ФСТЭК России №2630 от 18 октября 2010 г., №2631 от 18 октября 2010 г.; Аттестата аккредитации органа по аттестации ФСТЭК России № СЗИ RU.2630.B227.450 от 01 сентября 2011 г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор заключается в соответствии с Планом закупки товаров, работ, услуг на 2015 год и решением Единой комиссии по размещению заказов о размещении заказа у единственного источника (Протокол № 25 от «26» августа 2015 г.).

2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию на объекте Заказчика по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44 услуг  по аттестации объектов информатизации, на которых обрабатывается (циркулирует) информация, составляющая государственную или служебную тайну (далее – информация ограниченного доступа), по требованиям безопасности информации (далее – услуги).

2.2. Услуги по аттестации объектов информатизации, на которых обрабатывается (циркулирует) информация ограниченного доступа осуществляются Исполнителем в соответствии со Спецификацией услуг  (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.3. Обязательства Исполнителя по проведению услуг по аттестации объектов информатизации считаются выполненными после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг  по настоящему Договору.

2.4. Надлежащим образом выполненные Исполнителем услуги, принятые по Акту сдачи-приемки услуг, оплачиваются Заказчиком.

3. Цена Договора и порядок расчётов

3.1. Общая стоимость услуг, выполняемых в соответствии с настоящим Договором, составляет сумму 326 500 (Триста двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС (18%), что составляет 49 805 (Сорок девять тысяч восемьсот пять) рублей 08 копеек.

3.2. Цена Договора, указанная в п.3.1. настоящего Договора, является твердой и изменению не подлежит. Цена должна быть указана в рублях с учетом всех  расходов, связанных с оказанием услуг, в том числе:

- расходы на весь объем оказываемых услуг;

- транспортные расходы, включающие доставку и возврат технических средств, при проведении специальных проверок и специальных исследований, проводимых на стенде исполнителя Договора;

- оплата пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих оплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Расчет Заказчика с Исполнителем за оказанные услуги производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приеки услуг.

4. Гарантийный срок качества оказываемых услуг

4.1. Гарантийный  срок  качества  оказываемых услуг  – не менее 6 (Шести) месяцев после подписания Акта сдачи-приемки услуг.

5. Сроки исполнения Договора

5.1.  Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным с момента подписания его Сторонами и действует до полного взаиморасчета Сторон.

5.2. Датой начала оказания услуг по Договору является дата подписания настоящего Договора.

5.3. Настоящий Договор действует до «30» октября 2015 г., а в части платежей до исполнения Сторонами своих обязательств.

5.4. Срок  оказания  услуг – с момента  подписания настоящего Договора и                       до «15» октября 2015 года.

6. Порядок выполнения Договора, сдачи-приемки оказанных услуг

6.1. Сдача-приемка оказанных услуг по настоящему Договору производится по Акту сдачи-приемки услуг.

6.2. Результаты оказанных услуг по настоящему Договору оформляются Исполнителем в виде документов установленного образца, которые передаются Заказчику перед подписанием Акта сдачи-приемки услуг.

6.3. По окончанию оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель в трехдневный срок направляет Заказчику Акт сдачи-приемки услуг в 2 (Двух) подлинных экземплярах.

6.4. Заказчик в трехдневный срок со дня получения Акта сдачи-приемки услуг обязан направить Исполнителю оформленный и подписанный 1 (Один) подлинный экземпляр Акта сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ.

6.5. Если в ходе оказания услуг выясняется невозможность или нецелесообразность дальнейшего ее проведения, Исполнитель обязан приостановить оказание услуг, поставив в известность Заказчика не позднее, чем в трехдневный срок. В этом случае Стороны обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях услуг (работ). Решение о прекращении оказания услуг оформляется двусторонним соглашением и Актом сдачи-приемки услуг с указанием объема и стоимости услуг, фактически оказанных к моменту приостановки услуг. Заказчик обязан оплатить стоимость услуг, фактически оказанных до момента приостановки услуг.

6.6. В случае прекращения услуг  по инициативе Заказчика последний в письменной форме уведомляет Исполнителя о причине и сроке прекращения действия Договора. При этом Исполнитель передает Заказчику материалы по незавершенной услуге, требуемые для их завершения, которые Заказчик оплачивает в полном объеме.

6.7. Исполнитель имеет право, по согласованию с Заказчиком, привлекать к исполнению услуг третью Сторону.

7. Обязательства Сторон по Договору

7.1. Заказчик обязуется:

- представить Исполнителю все документы и информацию, необходимые для качественного оказания услуг;

- обеспечить допуск специалистов Исполнителя к аттестуемым объектам информатизации, создать условия и оказывать содействие Исполнителю в оказании услуг;

- представлять Исполнителю информацию о порядке и объеме оказываемых услуг, необходимую для согласования с федеральными органами;

- ознакомить Исполнителя с  Техническим заданием по теме "Аттестация объектов информатизации, на которых обрабатывается (циркулирует) информация, составляющую государственную или служебную тайну, по требованиям безопасности информации", утвержденным директором ГМЦ Росстата от 17 августа 2015 года уч.№ 158с. с соблюдением требований по защите государственной тайны;

- приобрести за счет собственных средств и по согласованию с Исполнителем в срок до 10 (Десяти) рабочих дней необходимые для проведения аттестации средства защиты информации. Закупка средств защиты информации производится Заказчиком по согласованию с Исполнителем и осуществляется вне рамок Договора;

- принять результаты оказанных услуг и оплатить их в срок, устанавливаемый настоящим Договором.

7.2.Заказчик вправе:

- отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов;

- назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от Договора, а также потребовать возмещения прямых убытков, если во время оказания услуг станет очевидным, что они не будут оказаны надлежащим образом.

7.3.Исполнитель обязуется:

- оказывать услуги качественно, в полном объеме и в срок, в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующих нормативно-технических и методических документов ФСТЭК России и ФСБ России, и выдать по результатам оказанных услуг весь необходимый пакет документации, указанный в спецификации услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору);

- осуществить услуги по аттестации объектов информатизации, на которых обрабатывается (циркулирует) информация ограниченного доступа, в соответствии с Техническим заданием по теме "Аттестация объектов информатизации, на которых обрабатывается (циркулирует) информация, составляющую государственную или служебную тайну, по требованиям безопасности информации", утвержденным директором ГМЦ Росстата от 17 августа 2015 года уч.№ 158с.;

- безвозмездно в течение 5 (Пяти) дней исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшающее качество услуги.

7.4.Исполнитель вправе:

- не приступать к оказанию услуг, а начатые услуги приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору, в частности – отсутствие допуска к объектам информатизации, препятствуют исполнению Договора Исполнителем;

- самостоятельно определять порядок оказания услуг;

- для сокращения сроков оказания услуг под свою ответственность привлекать соисполнителей без изменения цены Договора при письменном согласии Заказчика;

- привлекать к оказанию услуг соисполнителей без изменения цены Договора.

8. Ответственность Сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. За невыполнение Исполнителем в согласованный срок услуг (работ) по устранению недостатков и недоработок Заказчик вправе взыскать с него неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены услуг (работ) за каждый день просрочки.

8.3. За несвоевременную оплату выполненных услуг (работ) Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки.

8.4. В случае несоблюдения Исполнителем требований по оказанию услуг в рамках настоящего Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) стоимости неоказанных в срок услуг (работ) за каждый день просрочки.

9. Требования по режиму обеспечения конфиденциальности

9.1. Стороны обязуются строго соблюдать конфиденциальность и секретность технической, финансовой, коммерческой и другой информации по настоящему Договору и принимать все необходимые меры к предотвращению разглашения имеющихся сведений в течение всего срока действия настоящего Договора и 5 (Пяти) лет после его прекращения.

9.2. Передача указанной информации другим лицам может осуществляться только с согласия Сторон, выраженного в письменной форме.

9.3. Все отчетные материалы, направляемые Исполнителем Заказчику должны быть оформлены как в бумажном, так и в электронном виде с присвоением грифа секретности.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между ними.

10.2. Нерешенные в процессе переговоров разногласия или споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

11. Особые условия

11.1. Настоящий Договор и приложения к нему, а также все документы, связанные с выполнением настоящего Договора, могут быть предъявлены только официальным представителям государственных органов, имеющим право контролировать и проверять деятельность Сторон.

11.2. Все изменения к настоящему Договору оформляются путем заключения дополнительного соглашения.

11.3. Исполнитель гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами в отношении поставленных средств  оборудования.

11.4. Ни одна из Сторон не может передать полностью или частично свои права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе явлений стихийного характера, объявленной или фактической войны, гражданских волнений и других обстоятельств, которые не могут быть преодолены Сторонами Договора для надлежащего его исполнения.

12.2. Сторона, попавшая под влияние обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 7 (Семи) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств письменно уведомить об этом  другую Сторону настоящего Договора.

12.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает права ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление обстоятельств непреодолимой силы.

13. Прочие условия

13.1. По всем вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, ответственными представителями являются:

от Заказчика – Комаров Юрий Викторович, (499) 780-05-40;

от Исполнителя – Голышев Сергей Викторович, (4812) 65-32-42, доб. 4488.

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причём в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Спецификация услуг  (Приложение № 1).

14. Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты

| Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) ИНН 7719026593, КПП 771901001 Юридический адрес: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44. Банк: ОАО «МИнБ» г. Москва, ДО «Первомайское отделение» БИК 044525600 К/с 30101810300000000600 Р/с 40502810300130000067 ОГРН 1027739185968, ОКПО 29360200, ОКВЭД 72.30, ОКТМО 45314000 Директор __________________/ Е.Б. Сычев / М.П. | Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Русь-Телеком» (ООО «Русь-Телеком») ИНН 6731071801 КПП 673101001 Юридический адрес: 214019, Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, д. 29. Почтовый адрес: 214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Вяземская, д. 42. Р/счет № 40702810859020005864 в Отделение N8609 Сбербанка России г. Смоленск БИК 046614632 К/счет № 30101810000000000632 ОГРН 1086731015172, ОКПО 87919134, ОКТМО 66701000, ОКОПФ 12165, Дата постановки на учет: 27/10/2008. Тел.: (4812) 65-32-42; факс: (4812) 65-78-96. E-mail: info@rus-telecom.ru Директор __________________/ О.Г. Пестрецов / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № 235-0815-12              от «31»августа 2015 г.

Спецификация услуг

| № п/п | Наименование, перечень и содержание выполняемых услуг | Коли-чество, шт. | Цена с учетом НДС | Форма представления результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. Выделенное (защищаемое) помещение № 1008 |  |  |  |
|  | 1.1. Подготовка к аттестации |  |  |  |
| 1 | Информационное обследование: ознакомление с размещением объекта(ов) информатизации, уточнение состава средств и размещения объекта(ов) информатизации, контролируемой зоны, проверка обоснованности категорирования (экспертный анализ выполнения требований "СТР" ) | 1 | 2500,00 | Раздел в заключении по результатам аттестационных испытаний |
| 2 | Доработка подготовительной аттестационной документации (технический(е) паспорт(а), инструкция(и), схемы размещения, схемы линий и коммуникаций) | 1 | 5700,00 | Проекты документов |
| 3 | Аналитическое обоснование состава и характеристик системы защиты информации на объектах информатизации | 1 | 3200,00 | Раздел в заключении по результатам аттестационных испытаний |
| 4 | Специальные исследования (ЭАП и ВЧН) технических средств установленных в помещении | 1 | 16000,00 | Протокол |
| 5 | Инструментальный контроль акустической и виброакустической защищенности помещения | 1 | 13000,00 | Протокол |
|  | Итого за подготовку к аттестации по п.1-5: |  | 40400,00 |  |
|  | 1.2. Аттестация |  |  |  |
| 6 | Разработка программы-методики аттестационных испытаний | 1 | 4500,00 | Программа - методика |
| 7 | Изучение порядка организации и обеспечения режима доступа на объекты и проверка выполнения организационно-режимных требований и документации | 1 | 1300,00 | Раздел в заключении по результатам аттестационных испытаний |
| 8 | Аттестационные испытания акустической и виброакустической защищенности помещения (оценка эффективности СВАЗ) | 1 | 25200,00 | Протокол |
| 9 | Оценка эффективности средств защиты телефонного аппарата | 1 | 1200,00 | Протокол |
| 10 | Подготовка отчетной документации: протоколов испытаний и заключения по результатам аттестационных испытаний с выводами комиссии о соответствии ВП требованиям по безопасности информации. Оформление, регистрация и выдача "Аттестата соответствия", в случае соответствия объекта информатизации требованиям по безопасности информации | 1 | 6400,00 | Заключение по результатам аттестационных испытаний. Аттестаты соответствия |
|  | Итого за аттестацию по п.6-10: |  | 38600,00 |  |
|  | Итого по разделу 1: |  | 79000,00 |  |
|  | 2. Автоматизированная система на базе специализированной локальной вычислительной сети |  |  |  |
|  | 2.1. Подготовка к аттестации |  |  |  |
| 11 | Информационное обследование: ознакомление с размещением объекта информатизации, уточнение состава средств и размещения объекта информатизации, контролируемой зоны, проверка обоснованности категорирования и классификации (экспертный анализ выполнения требований "СТР" к ОТСС и ВТСС) | 1 | 3200,00 | Раздел в заключении по результатам аттестационных испытаний |
| 12 | Доработка подготовительной аттестационной документации (технический(е) паспорт(а), инструкции для АС, схемы размещения, схемы линий и коммуникаций) | 1 | 7300,00 | Проекты документов |
| 13 | Аналитическое обоснование состава и характеристик системы защиты информации на объектах информатизации | 1 | 6200,00 | Раздел в заключении по результатам аттестационных испытаний |
| 14 | Специальные проверки импортных технических средств на стенде Исполнителя | 1 | 68200,00 | Протокол, заключение |
| 15 | Специальные исследования технических средств на стенде Исполнителя | 1 | 65800,00 | Протокол, предписание |
| 16 | Установка и настройка средств защиты от несанкционированного доступа (НСД) в соответствии с установленной матрицей доступа | 8 | 16000,00 | Акт |
|  | Итого за подготовку к аттестации по п.11-16: |  | 166700,00 |  |
|  | 2.2. Аттестация |  |  |  |
| 17 | Разработка программы-методики аттестационных испытаний | 1 | 3200,00 | Программа - методика |
| 18 | Изучение порядка организации и обеспечения режима доступа на объекты и проверка выполнения организационно-режимных требований и документации | 1 | 3400,00 | Раздел в заключении по результатам аттестационных испытаний |
| 19 | Аттестационные испытания средств активной защиты ПЭВМ (генератор электромагнитного зашумления) | 1 | 7200,00 | Протокол, Предписание |
| 20 | Аттестационные испытания системы защиты от НСД | 1 | 8800,00 | Протокол |
| 21 | Подготовка отчетной документации: протоколов испытаний и заключения по результатам аттестационных испытаний с выводами комиссии о соответствии АС требованиям по безопасности информации. Оформление, регистрация и выдача "Аттестата соответствия", в случае соответствия объекта информатизации требованиям по безопасности информации | 1 | 5200,00 | Заключение по результатам аттестационных испытаний. Аттестаты соответствия |
|  | Итого за аттестацию по п.17-21: |  | 27800,00 |  |
|  | Итого по разделу 2: |  | 194500,00 |  |
|  | Итого по разделам 1-2: |  | 273500,00 |  |
| 3. Средство изготовления и размножения документов |  |  |  |  |
|  | 3.1. Подготовка к аттестации |  |  |  |
| 22 | Информационное обследование: уточнение состава средств и размещения объекта информатизации, контролируемой зоны (экспертный анализ выполнения требований "СТР" к ОТСС и ВТСС) | 1 | 2500,00 | Раздел в заключении по результатам аттестационных испытаний |
| 23 | Доработка подготовительной аттестационной документации (технический(е) паспорт(а), инструкции, схемы размещения, схемы линий и коммуникаций) | 1 | 10700,00 | Проекты документов |
| 24 | Аналитическое обоснование состава и характеристик системы защиты информации на объектах информатизации | 1 | 3100,00 | Раздел в заключении по результатам аттестационных испытаний |
|  | Итого за подготовку к аттестации по п.22-24: |  | 16300,00 |  |
|  | 3.2. Аттестация |  |  |  |
| 25 | Разработка программы-методики аттестационных испытаний | 1 | 3500,00 | Программа - методика |
| 26 | Изучение порядка организации и обеспечения режима доступа на объекты и проверка выполнения организационно-режимных требований и документации | 1 | 3800,00 | Раздел в заключении по результатам аттестационных испытаний |
| 27 | Аттестационные испытания средств активной защиты СИРД (генератор электромагнитного зашумления) | 1 | 23600,00 | Протокол, Предписание |
| 28 | Подготовка отчетной документации: протоколов испытаний и заключения по результатам аттестационных испытаний с выводами комиссии о соответствии АС требованиям по безопасности информации. Оформление, регистрация и выдача "Аттестата соответствия", в случае соответствия объекта информатизации требованиям по безопасности информации | 1 | 5800,00 | Заключение по результатам аттестационных испытаний. Аттестаты соответствия |
|  | Итого за аттестацию по п.25-28: |  | 36700,00 |  |
|  | Итого по разделу 3: |  | 53000,00 |  |
|  | Итого по разделам 1-3: |  | 326500,00 |  |

Итого цена договора составляет – 326 500 (Триста двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС (18%), что составляет 49 805 (Сорок девять тысяч восемьсот пять) рублей 08 копеек.

- Заказчик:                                                                          Исполнитель:

- Директор                                                                          Директор

- ГМЦ Росстата                                                                  ООО «Русь-Телеком»

- ______________ / Е.Б. Сычев /                                       __________________ / О.Г. Пестрецов /

М.П.						                    М.П.