Приложение № 1 к Документации об открытом конкурсе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке программно-технологического инструментария по преобразованию данных форм федерального статистического наблюдения 2017 года в XML формат

Москва – 2017

## Наименование Заказчика

## Заказчик – Федеральное  государственное  унитарное  предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

## Адрес: Россия, 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

## Официальный сайт ГМЦ Росстата:  www.gmcgks.ru.

- Место, срок и условия оказания  услуг

  - Место выполнения работ —  ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

  - Срок выполнения работ:  с даты подписания Контракта по 31 марта 2018 года.

  - Условия выполнения работ: на условиях, указанных в Контракте.

## Основания для выполнения

  - Основанием для выполнения работ по разработке программно-технологического инструментария по преобразованию данных форм федерального статистического наблюдения 2017 года в XML формат являются следующие документы:

- «Регламент взаимодействия Федеральной службы  государственной статистики и Центрального банка Российской Федерации при  предоставлении первичных данных в электронном виде» от 02июня 2015года.

- Дополнительное  Соглашение  №1 от 09.08.2017 к Договору № 100-03-2016 от 03 июня 2016 года на выполнение работ по подготовке и поставке в Банк России информационного фонда Росстата, формируемого на региональном и федеральном уровнях.

## Цель разработки

Разработкапрограммно-технологического инструментария по преобразованию данных форм федерального статистического наблюдения 2017 года во всех территориальных органах государственной статистики (ТОГС Росстата), подлежащих передаче в Центральный банк Российской Федерации, в виде перечня отчитавшихся объектов и xml-отчетов  в полном соответствии с xml-шаблонами, размещенными на Интернет - портале Росстата.

## Характеристика объекта автоматизации и общие требования к программно-технологическому инструментарию

  - Обработка первичных статистических данных форм федерального статистического наблюдения осуществляется в каждом ТОГС Росстата  при помощи находящегося в промышленной эксплуатации технологического инструментарияобработки статистических данных, являющегося составной частью  Информационно-вычислительной системы Росстата. Технологический инструментарий обработки статистических данных в каждом ТОГС Росстата включает базу данных, функционирующую под управлением СУБД MS SQL Server 2000/2005. В базе данных каждого ТОГС Росстата формируются, контролируются и обрабатываются статистические данные по определенной форме федерального статистического наблюдения. Для каждой формы федерального статистического наблюдения в каждом ТОГС Росстата существует соответствующая база данных, являющаяся источником данных для настоящей работы. Данные в источниках храняться в соответствии с периодичностью сдачи отчетности по соответствующей форме федерального статистического наблюдения. В каждый момент времени в источнике хранятся данные только одного периода, который называется текущим периодом обработки данных или отчетным периодом.

  - В соответствии с регламентом взаимодействия Федеральной службы  государственной статистики и Центрального банка Российской Федерации при  предоставлении первичных данных в электронном виде от 02 июня 2015 года данные ряда форм федерального статистического наблюдения подлежат выгрузке из источников (баз данных) в каждом ТОГС Росстата после осуществления контроля и корректировки данных, преобразованию в XMLформат и передаче в Центральный банк Российской Федерации.

  - Программно-технологический инструментарий по преобразованию данных форм федерального статистического наблюдения 2017 года в XMLформат для передачи в Центральный банк Российской Федерации (далее ПТИЦБ) не должен осуществлять какого-либо взаимодействия с технологическим инструментарием обработки статистических данных, за исключением получения данных непосредственно из источников (чтение информации из баз данных). ПТИЦБ не должен реализовывать какие-либо функции по формированию, контролю, корректировке и обработке статистических данных, за исключением преобразования данных в заданный формат. Заполнение источника статистическими данными для каждого периода отчетности формы федерального статистического наблюдения и установка корректного текущего периода обработки данных(отчетного периода) осуществляется сотрудниками ТОГС Росстата и не входит в функциональность ПТИЦБ.

  - Пользователями ПТИЦБ будут сотрудники ТОГС Росстата, осуществляющие промышленную эксплуатацию технологического инструментарияобработки статистических данных по соответствующим формам федерального статистического наблюдения.

  - Перечень форм федерального статистического наблюдения, для которых необходимо осуществлять преобразование данных в XML формат и передачу в Центральный банк Российской Федерации, представлен в Приложении 2 к настоящему Техническому заданию.

  - Описания баз данных в части структур хранения информации о текущем периоде обработки данных, структур хранения данных, прошедших контроль и корректировку и подлежащих преобразованию в XML формат, для требуемого перечня форм федерального статистического наблюдения включены в состав конкурсной документации (файл «Структура источников.rar»).

  - XML формат, в который необходимо осуществлять преобразование данных, выгруженных из источников, описан в разделе 2 документа «Унифицированный формат электронных версий форм статистической отчетности в электронном виде», размещенного на интернет сайте Росстата в разделе «Информация для респондентов / Статистическая отчетности в электронном виде» (прямая ссылка http://www.gks.ru/metod/pril-372.DOC). В указанном разделе 2 документа  «Унифицированный формат электронных версий форм статистической отчетности в электронном виде» описана структура элементов электронного XML-отчета, содержащего статистические данные. При этом структура элементов XML-отчета в свою очередь должна соответствоватьструктуре элементов XML-шаблона формы федерального статистического наблюдения. Описание формата XML-шаблона формы федерального статистического наблюдения указано в разделе 3 документа «Унифицированный формат электронных версий форм статистической отчетности в электронном виде».

  - В результате преобразования данных форм федерального статистического наблюдения в XML формат для каждой формы должен быть сформирован набор XML-отчетов, соответствующих XML-шаблону данной формы. XML-шаблоны для для требуемого перечня форм федерального статистического наблюдения включены в состав конкурсной документации (файл «XML-шаблоны форм.rar»).

  - В формируемых XML-отчетах не должна присутствовать информация по следующим позициям: Руководитель организации (ФИО), Должностноелицо, ответственное за составление формы (должность), Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО), Контактный телефон.

## Требования к составу функций, реализуемых ПТИЦБ

  - ПТИЦБ должен обеспечивать:

    - Подключение к источникам данных (базам данных) с указанием сервера, имени базы данных и авторизационной информации.

    - Выгрузку XML-отчетов для каждого кода ОКУД для каждого отчетного периода в каждом ТОГСРосстата (фонд №1) для структур баз данных, указаных в п.5.6. ПТИЦБ должен осуществлять проверку соответствия структур данных в ТОГС Росстата, требуемым по п.5.6. В случае обнаружения расхождений должно быть сформировано уведомление для пользователей, и процесс преобразования данных для текущей формы должен быть аварийно завершен. Выгрузка xml-отчетов должна осуществляться в виде архивных файлов, поименованных в соответствии с правилами, указанными в Приложении 3 и имеющих состав, согласно правилам Приложения 4.

    - Выгрузку перечня отчитавшихся объектовдля каждого кода ОКУД каждого отчетного периода в составе следующих полей: ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКВЭД, Наименование организации в каждом ТОГС Росстата (фонд №2). Описания структур источников для получения данной информации включены в состав конкурсной документации (файл «Структура источников.rar»). Выгрузка перечня отчитавшихся объектов должна осуществляться в виде архивных файлов, поименованных в соответствии с правилами, указанными в Приложении 3 и имеющих состав, согласно правилам Приложения 4.

    - Формирование электронного сопроводительного документа для каждого кода ОКУД каждого отчетного периода в каждом ТОГС Росстата. Структура сопроводительного документа описана в Приложении 5.

    - В ПТИЦБ должно быть предусмотрено разделение данных по кодам ОКАТО для объединенных ТОГС Росстата. В объединенных ТОГС Росстата статистические данные нескольких территорий храняться в единой базе данных, структура которой соответствует п.5.6. Формирование xml-отчетов должно производиться отдельно для каждой территории, входящей в объединенный ТОГС Росстата. Перечень объединенных ТОГС Росстата представлен в составе конкурсной документации (файл «Схема размещения ТОГС»).

    - ПТИЦБ должен предусматривать подготовку результирующих файлов по п.6.1. для передачи из ТОГС Росстата в ГМЦ Росстата путем выгрузки подготовленных архивных файлов в заданный каталог файловой системы.

## Порядок реализации ПТИЦБ

  - Реализация ПТИЦБ должна осуществляться в соответствии с календарным планом, указанным в Таблице 1.

Таблица 1

Календарный план разработки, внедрения и сопровождения ПТИЦБ

| № п/п | Наименование работы | Срок выполнения | Результаты разработки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка ПТИЦБ для преобразования следующихформ статистической отчетности: - № 1 - кооператив «Сведения о деятельности перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива»; - № 2 - кооператив «Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов»; - № 3 - кооператив «Сведения о деятельности кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперативов»; - № 4 - кооператив «Сведения о деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов (за исключением перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и кредитных)»; - № 1-биржа «Сведения об объемах реализации отдельных товаров на биржах и торговых (биржевых) секциях»; - № ДАФЛ «Обследование деловой активности организации, осуществляющей деятельность в сфере финансового лизинга»; - № 1-СК «Сведения о деятельности страховщика»); - № П-6 «Сведения о финансовых вложениях и обязательствах»; - № 1-ДА (услуги) «Обследование деловой активности в сфере услуг»; - № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия»; - ежегодный отчет за 2016 год по форме №1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя»; - № П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности» (Предварительные данные); - № 12-Ф «Сведения об использовании денежных средств»; - № 1-СОНКО «Сведения о деятельности социально-ориентированной некоммерческой организации»; - ИАП «Обследование инвестиционной активности организаций»; - МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия» В течение всего периода производятся исправления ошибок функционирования ПТИЦБ по замечаниям ТОГС, ГМЦ Росстата. | 25 декабря 2017 года | ПТИЦБ и инструкции по эксплуатации для ТОГС |  |
| 2 | Консультационное сопровождение ПТИЦБ | 31 марта 2018 года |  | Выполняется на основе письма ГМЦ Росстата |

Приложение 1

Формат текстового файла с перечнем отчитавшихся объектов (фонд №2)

Текстовый файл должен содержать записи об отчитавшихся объектах в следующем формате:

OKPO#OKATO#OKTMO#OKVED#NAME

Где

OKPO – кодОКПО

OKATO – кодОКАТО

OKTMO – кодОКТМО

OKVED – кодОКВЭД

NAME – наименование организации

Реквизиты ОКАТО, ОКТМО, ОКВЭД подлежат выгрузке только при наличии в соответствующей форме статотчетности. В случае отсутствия какого-либо реквизита, он пропускается в записи об отчитавшихся объектах. Например, при отсутствии ОКТМО формат записи должен быть следующим:

OKPO#OKATO##OKVED#NAME

Приложение 2

Список форм статистического наблюдения

| № | Название формы | ОКУД |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основные показатели деятельности малых предприятий (без микропредприятий) (форма № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия») | 0601013 |
| 2 | Деятельность товарных бирж (форма № 1-биржа «Сведения об объемах реализации отдельных товаров на биржах и торговых (биржевых) секциях») | 0607001 |
| 3 | форма № 2-кооператив «Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов» | 0607065 |
| 4 | Использование денежных средств организаций (форма № 12-Ф «Сведения об использовании денежных средств») | 0608011 |
| 5 | Деятельность страховщиков (форма № 1-СК «Сведения о деятельности страховщика») | 0608012 |
| 6 | Финансовые вложения (форма № П-6 «Сведения о финансовых вложениях и обязательствах») | 0608020 |
| 7 | форма № 3-кооператив «Сведения о деятельности кредитных сельскохозяйственных кооперативов» | 0608026 |
| 8 | Деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций - итоги выборочного статистического наблюдения (форма № 1-СОНКО «Сведения о деятельности социально-ориентированной некоммерческой организации») | 0608028 |
| 9 | Деловая активность организаций, осуществляющих деятельность в области финансового лизинга (форма № ДАФЛ «Обследование деловой активности организации, осуществляющей деятельность в области финансового лизинга») | 0608035 |
| 10 | Обследование деловой активности в сфере услуг (форма № 1-ДА (услуги) «Обследование деловой активности в сфере услуг») | 0609708 |
| 11 | Деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов: форма № 1-кооператив «Сведения о деятельности перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива» | 0610009 |
| 12 | форма № 4-кооператив «Сведения о деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов (за исключением перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и кредитных)» | 0611020 |
| 13 | Инвестиционная активность организаций (форма ИАП «Обследование инвестиционной активности организаций») | 0617002 |
| 14 | Основные показатели инвестиционной деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) (форма № П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности») | 0617010 |
| 15 | Форма №1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя» | 0601018 |
| 16 | Форма МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия» | 0601016 |

Приложение 3

Структура имен подготовленных архивных файлов для передачи

Имя файла отчета должно формироваться в соответствии с шаблоном: TERR_OKUD_PERIOD_FOND.rar, где

| Элемент | Комментарий |
| --- | --- |
| TERR | Идентификатор территории: код по ОКАТО - 5 знаков, включая ведущие нули. (00000-для данных по всем территориям России) |
| OKUD | Идентификатор формы: код формы по ОКУД - 7 знаков, включая ведущие нули |
| PERIOD | Отчетный период, данные за который содержатся в файле Имеет вид ГОД_НОМЕР, где: ГОД – год отчетного периода (4 знака); НОМЕР – номер периода отчета (4 знака) В соответствии со справочником: Код отчетного периода Наименование 0101 За год 0201 За первое полугодие 0202 За второе полугодие 0401 За первый квартал 0402 За второй квартал 0403 За третий квартал 0404 За четвертый квартал 1201 За январь 1202 За февраль 1203 За март 1204 За апрель 1205 За май 1206 За июнь 1207 За июль 1208 За август 1209 За сентябрь 1210 За октябрь 1211 За ноябрь 1212 За декабрь |
| FOND | Идентификатор вида данных: определяется в виде «кода данных», выбираемого в соответствии с ниже приведенным справочником: Код данных Описание кода данных 1 Статистические данные (XML-отчеты и сопроводительный документ) 2 Перечень отчитавшихся объектов для каждого кода ОКУД по текущему периоду обработки соответствующей формы статотчетности в составе следующих полей: ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКВЭД, Наименование организации для каждого ТОГС |

Приложение 4

Формат выгрузки фондов 1,2

- Формат выгрузки для xml-отчетов (фонд 1)

  - Выгрузка xml-отчетов в ТОГС должна осуществляться в виде отдельных массивов, каждый из которых содержит xml-отчеты по одному отдельному периоду одной конкретной формы по данному ТОГС.

  - Каждый массив должен представлять собой архив, содержащий каталог с именем по шаблону TERR, где TERR - идентификатор территории: код по ОКАТО - 5 знаков, включая ведущие нули. (00000-для данных по всем территориям России), в котором, в свою очередь, должны содержаться xml-отчеты и сопроводительный документ.

  - Имя архива должно формироваться в соответствии с шаблоном, указанным в Приложении 3 при значении FOND=1: TERR_OKUD_PERIOD_1.rar

  - Формат Xml-отчетов в массиве должен соответствовать формату xml-отчетов, описанному в документе http://www.gks.ru/metod/pril-372.DOC

  - Все отчеты одного массива должны иметь одну и ту же периодичность (принадлежать одному отчетному периоду).

  - Формат имен xml-отчетов в массиве – согласно п.2.1. документа http://www.gks.ru/metod/pril-372.DOC.

  - Формат текстового представления дробных числовых значений в выгружаемых отчетах – а)  не содержит разделителей групп разрядов, б) предусматривает символ «.» (точка) в качестве разделителя целой и дробной части числа, в) не предусматривает использование экспоненциального представления числа.

  - Формат текстового представления целых числовых значений в выгружаемых отчетах – не содержит разделителей групп разрядов и не предусматривает использование экспоненциального представления числа.

  - Все отгруженные xml-отчеты для одного массива должны быть сформированы на основе соответствующего xml-шаблона формы.

  - Формат сопроводительного документа – указан в Приложении 5.

- Формат выгрузки для перечня отчитавшихся объектов (фонд 2)

  - Выгрузка перечня отчитавшихся объектов в ТОГС должна осуществляться в виде отдельных массивов, каждый из которых содержит перечень в составе полей ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКВЭД, Наименование организации по одному отдельному периоду одной конкретной формы.

  - Каждый массив должен представлять собой архив, содержащий файл в текстовом формате с перечнем отчитавшихся объектов. Формат текстового файла приведен Приложении 1. Имя текстового файла  должно формироваться в соответствии с шаблоном, указанным в Приложении 3 при значении FOND=2: TERR_OKUD_PERIOD_2.txt.

  - Имя архива должно формироваться в соответствии с шаблоном, указанным в Приложении 3 при значении FOND=2: TERR_OKUD_PERIOD_2.rar

Приложение 5

Формат сопроводительного документа

- Формат сопроводительного документа для фонда 1

  - Имя файла сопроводительного документа должно формироваться в соответствии с шаблоном:

LIST_TERR_OKUD_PERIOD_1.xml, где LIST-постоянная приставка, остальное – согласно Приложению 3.

  - Формат содержимого сопроводительного документа.

Содержимое должно формироваться в  xml-формате.

    - Структура элементов

FORMA

Дочерние элементы:

- title;Табл. 1 Атрибуты

| Наименование | Допустимые значения | Описание | Обязательность |
| --- | --- | --- | --- |
| code | unsignedLong | Уникальный код формы из xml-шаблона, которому соответствуют отчеты | Обязательный |
| form | unsignedInt | Идентификатор формы. Содержит значение атрибута idf, соответствующего XML-шаблона | Обязательный |
| shifr | string | Шифр формы. Содержит значение атрибута shifr, соответствующего XML-шаблона | Обязательный |
| year | unsignedShort | Отчетный год. | Обязательный |
| period | unsignedShort | Отчетный период. Содержит значение из справочника периодов из Приложения 3. | Обязательный |
| localPeriod | unsignedShort | Отчетный период. Содержит значение из , соответствующего XML-шаблона | Обязательный |

      - title

Группа информационных элементов

- Обязательно наличие тэгов item, у которых значение атрибута name входит в список (“fname”,”okud”,”rcount”,”uldate ”,”tcode ”,”user”);

- Элемент обязательный;

- Максимальное количество элементов: 1;

- Минимальное количество элементов: 1;

- Родительский элемент: FORMA;

- Дочерние элементы: item.

        - item

Информационный элемент

- Обязательно наличие тэгов item, у которых значение атрибута name входит в список (“fname”,”okud”,”rcount”,”uldate”,”tcode”,”user”);

- Элемент обязательный;

- Максимальное количество элементов: 6;

- Минимальное количество элементов: 6;

- Родительский элемент: title;

Табл. 2 Атрибуты

| Наименование | Допустимые значения | Описание | Обязательность |
| --- | --- | --- | --- |
| name | string | Идентификатор информационного элемента. Может принимать значения (“fname”,”okud”,”rcount”,”uldate”,”tcode ”,”user”) | Обязательный |
| value | Значение атрибута name Формат fname string okud unsignedLong7-значный код ОКУД rcount unsignedLong uldate string . Дата в формате ДД.ММ.ГГГ tcode unsignedLong Идентификатор территории: код по ОКАТО - 5 знаков, включая ведущие нули user string | Значение атрибута name Описание fname Наименование формы okud 7-значный код ОКУД rcount Количество выгруженных отчетов uldate Дата выгрузки tcode ТОГС - отправитель user Пользователь, представивший данные | Обязательный |
| dsc | string | Описание элемента |  |

Пример:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>

<FORMA code="601016001001" form="1" shifr="p_mpmikro" year="2014" period="1211"localPeriod="11">

<title>

<item value="форма № МП(микро)" dsc="Наименованиеформы" name=”fname”/>

<item value="6010160" dsc="ОКУД" name=”okud”/>

<item value="1111" dsc="Выгруженоотчетов" name=”rcount”/>

<item value="01.01.2015" dsc="Датавыгрузки" name=”uldate”/>

<item value="45000" dsc="ТОГС-отправитель" name=”tcode”/>

<itemvalue="Ivanov" dsc="Пользователь, представивший данные" name=”user”/>

</title>

</FORMA>