Приложение № 2

к Договору № ____________

от «___» __________ 2020  г.

Календарный план оказания услуг
по подготовке к автоматизированной обработке и по автоматизированной обработке материалов Всероссийской переписи населения 2020 г., этап I, в части создания стенда для тестирования модулей АС ВПН

Содержание

1.	График оказания услуг	3

# График оказания услуг

Начало оказания услуг – в соответствии с договором.

Окончание оказания услуг – 16 декабря 2020 года.

Требования к срокам оказания услуг и материалам, передаваемым Исполнителю в ходе оказания услуг, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Календарный план

| № | Содержание Услуг этапа | Срок окончания выполнения | Форма представления результатов | Стоимость Услуг, включая НДС 20 % (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Этап 1: Подготовка тестового стенда | 30 июня 2020 г. | - Отчет об оказанных услугах. - Акт сдачи-приемки оказанных услуг. | 1 000 000,00 |
| 2. | Этап 2: Обеспечение работоспособности прикладного ПО в составе тестового стенда АС ВПН, 3-й квартал | 30 сентября 2020 г. | - Отчет об оказанных услугах. - Акт сдачи-приемки оказанных услуг. | 550 000,00 |
| 3. | Этап 3: Обеспечение работоспособности прикладного ПО в составе тестового стенда АС ВПН, 4й квартал | 16 декабря 2020 г | - Отчет об оказанных услугах. - Акт сдачи-приемки оказанных услуг. | 550 000,00 |
|  | Итого, в том числе НДС 20%: |  |  | 2 100 000,00 |

| Заказчик: Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата ______________ А.Ю. Выскребенцев М.П. | Исполнитель: Генеральный директор ООО «КРОК Регион» ____________ С.С. Шаховский М.П. |
| --- | --- |