Приложение № 2

к Договору № ____________

от «___» __________ 2020 г.

Календарный план выполнения работ

по созданию информационного фонда для формирования статистических показателей на основе административных данных Пенсионного фонда Российской Федерации о мерах социальной поддержки населения в ЕГИССО

Содержание

1.	График выполнения работ	3

1. График выполнения работ

Начало выполнения работ – в соответствии с договором.

Окончание выполнения работ – до 20 ноября 2020 года.

Требования к срокам выполнения работ и материалам, передаваемым Заказчику в ходе выполнения работ, приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Календарный план

| № п/п | Содержание этапа работ | Срок окончания выполнения работ | Форма представления результатов выполненных работ | Стоимость работ, включая НДС (20 %), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка технологического инструментария для электронной обработки данных | До 02 ноября 2020 г. | - - Технологический инструментарий и массивы данных, обеспечивающих расчеты показателей, загруженные в установленное хранилище данных Росстата. |  |
| 2. | Настройка визуализации OLAP – кубов | До 20 ноября 2020 г. | - - Настройка визуализации OLAP – кубов; - Материалы представляются: описательная и аналитическая часть – на бумажном носителе в 2-х экземплярах в формате Word; - Массивы данных – в электронном виде; - Публикационные таблицы - в системе Contour BI; - - акт выполненных работ. |  |
|  | Итого: |  |  |  |
|  | в том числе НДС (20%): |  |  |  |

| Заказчик: __________________ / ______________ / М.П. | Исполнитель: ____________________ / ______________ / М.П. |
| --- | --- |