Приложение № 2

к Договору

от «___» ___________ _____ г.

Календарный план выполнения работ

в части настройки программного обеспечения, связанных с обработкой данных и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, а также с системным сопровождением программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2022 года

Содержание

График выполнения работ	3

График выполнения работ

Начало выполнения работ – с даты подписания Договора обеими Сторонами.

Окончание выполнения работ – 30 ноября 2022 года.

Требования к срокам выполнения работ и материалам, передаваемым Заказчику в ходе выполнения, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Календарный план

| № п/п | Наименование | Срок окончания выполнения работ |  | Форма представления результатов | Стоимость работ (руб.), включая НДС 20% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал 1 |  | Март 2022 г. |  | Акт сдачи-приемки выполненных работ |  |  |
|  | Адаптационное сопровождение электронных бланков форм Наблюдения в унифицированном формате | 14 февраля 2022 г. |  | – Файлы с электронными бланками форм на компакт-диске | 500 000 |  |
|  | – подсистемы регистрации отчетов и ввода данных; – подсистемы ведения списка респондентов; – подсистемы итоговых таблиц | 14 февраля 2022 г. |  | – Дистрибутив программного обеспечения на компакт-диске; – Файлы с макетами регламентных таблиц на компакт-диске. На каждую подсистему: Руководство пользователя; Программа и методика испытаний. | 1 600 000 |  |
|  | - Информационно-технологическое сопровождение ЦОДФУ в 1-м квартале - Информационно-технологическое сопровождение пользователей ПК ОТКР в 1-м квартале | Март 2022 г. |  | – Отчет о выполненных работах. | 200 000 |  |
| Квартал 2 |  | Июнь 2022 г. |  | Акт сдачи-приемки выполненных работ |  |  |
|  | - Информационно-технологическое сопровождение ЦОДФУ во 2-м квартале - Информационно-технологическое сопровождение пользователей ПК ОТКР во 2-м квартале | Июнь 2022 г. |  | – Отчет о выполненных работах. | 200 000 |  |
| Квартал 3 |  | Сентябрь 2022 г. |  | Акт сдачи-приемки выполненных работ |  |  |
|  | - Информационно-технологическое сопровождение ЦОДФУ в 3-м квартале - Информационно-технологическое сопровождение пользователей ПК ОТКР в 3-м квартале | Сентябрь 2022 г. |  | – Отчет о выполненных работах. | 200 000 |  |
| Квартал 4 |  | 30 ноября 2022 г. |  | Акт сдачи-приемки выполненных работ |  |  |
| - 6. | - Информационно-технологическое сопровождение ЦОДФУ в 4-м квартале- Информационно-технологическое сопровождение пользователей в 3-м квартале | 30 ноября 2022 г. |  | – Отчет о выполненных работах. | 200 000 |  |
| Заказчик: Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата __________________ / А.Ю. Выскребенцев / М.П. |  |  | Исполнитель: Генеральный директор ООО «КРОК Регион» ____________________ /С.С. Шаховский/ М.П. |  |  |  |