Приложение № 2

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022  г.

Календарный план выполнения работ

связанных с системным сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) и формализацией экономического описания для проведения выборочного обследования рабочей силы в 2022 г.

**Содержание**

[**1.** **График выполнения работ** 3](#_Toc96437658)

# График выполнения работ

Начало выполнения работ – в соответствии с договором.

Окончание выполнения работ – 13 декабря 2022 года.

Требования к срокам выполнения работ и материалам, передаваемым Заказчику в ходе выполнения работ, приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Календарный план

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Срок окончания выполнения работ** | **Форма представления результатов** | **Стоимость работ, тыс. руб.** |
| **Квартал I** | | **31 Марта 2022 г.** | **Акт сдачи-приемки выполненных Работ за квартал** |  |
|  | Обеспечение функционирования ЦОДФУ в 1 кв. | 31 Марта  2022 г. | Отчет о выполненных работах | 450,00 |
|  | Выгрузка месячных и квартальных показателей для ЦБСД | 31 Марта  2022 г. | Файлы в формате .DAT, .TTL | 550,00 |
| **Квартал II** | | **30 Июня**  **2022 г.** | **Акт сдачи-приемки выполненных Работ за квартал** |  |
|  | Обеспечение функционирования ЦОДФУ во 2-м кв. | 30 Июня  2022 г. | Отчет о выполненных работах | 450,00 |
|  | Выгрузка месячных, квартальных и годовых показателей для ЦБСД | 30 Июня  2022 г. | Файлы в формате .DAT, .TTL | 550,00 |
| **Квартал III** | | **30 Сентября**  **2022 г.** | **Акт сдачи-приемки выполненных Работ за квартал** |  |
|  | Обеспечение функционирования ЦОДФУ в 3 кв. | 30 Сентября  2022 г. | Отчет о выполненных работах | 450,00 |
|  | Информационно-технологическое сопровождение пользователей СПО в 3 кв. | 30 Сентября  2022 г. | Отчет о выполненных работах | 620,00 |
|  | Выгрузка месячных и квартальных показателей для ЦБСД | 30 Сентября  2022 г. | Файлы в формате .DAT, .TTL | 550,00 |
| **Квартал IV** | | **13 Декабря**  **2022 г.** | **Акт сдачи-приемки выполненных Работ за квартал** |  |
|  | Обеспечение функционирования ЦОДФУ в 4 кв. | 13 Декабря  2022 г. | Отчет о выполненных работах | 450,00 |
|  | Выгрузка месячных, квартальных и годовых показателей для ЦБСД | 13 Декабря  2022 г. | Файлы в формате .DAT, .TTL | 550,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  М.П. | Исполнитель:  Генеральный директор  ООО «КРОК Регион»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.С. Шаховский /  М.П. |