Приложение № 1

к Договору № ________ от «___» ________ 2023  г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по миграции Внутреннего корпоративного портала Росстата с инфраструктуры территориальных органов Росстата на инфраструктуру центрального аппарата информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата)

Москва 2023

Оглавление

1.	Перечень терминов и сокращений	3

2.	Общие сведения	4

2.1	Наименование услуг	4

2.2	Наименование и место объекта оказания услуг	4

2.3	Заказчик	4

2.4	Перечень нормативных правовых и технических документов	5

2.4.1	Нормативные правовые акты	5

2.4.2	Нормативно-технические документы в области защиты информации	8

2.4.3	Общероссийские нормативно-технические документы	9

2.5	Плановые сроки начала и окончания оказания услуг	10

2.6	Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов оказания услуг	11

3.	Цели и задачи оказания услуг	11

4.	Сведения об объекте оказания услуг	12

5.	Требования к оказанию услуг	12

5.1	Общие требования к оказанию услуг	12

5.2	Требования к актуализации эксплуатационной документации	14

6.	Проведение приемочных испытаний	14

7.	Требования к гарантии качества оказания услуг	15

# Перечень терминов и сокращений

| Термин | Определения |
| --- | --- |
| Заказчик | ГМЦ Росстата |
| ИВС Росстата | Информационно-вычислительная система Росстата |
| Исполнитель | Исполнитель работ по настоящему техническому заданию |
| ТЗ | Техническое задание |
| ОПО | Общесистемное программное обеспечение |
| БД | База данных |
| БПО (Базисное программное обеспечение) | Лицензионное ПО, включенное в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, приобретаемое у фирмы-производителя как «коробочный» продукт |
| ВКП | Внутренний корпоративный портал |
| ИС | Информационная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПиМИ | Программа и методика испытаний (может быть разработана как для предварительных, так и приемочных испытаний) |
| ТОГС | Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики |

# Общие сведения

## Наименование услуг

Полное наименование услуг: миграция Внутреннего корпоративного портала Росстата с инфраструктуры территориальных органов Росстата на инфраструктуру центрального аппарата информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата).

Условное обозначение: услуги.

## Наименование и место объекта оказания услуг

Полное наименование: Внутренний корпоративный портал.

Условное обозначение: ВКП.

Место оказания услуг: технологическая площадка в г. Москве, располагающаяся по адресу ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.

## Заказчик

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

Адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44, http://www.gmcgks.ru.

Услуги оказываются в рамках дополнительного соглашения к Государственному контракту № 17-ПП-242;246;244;244;–ГМЦ Росстата          от 16 мая 2023 г. на проведение работ по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2023 год (обеспечение сбора, обработки, хранения и предоставления статистической информации с использованием информационно-коммуникационных технологий) заключенного между Росстатом и ГМЦ Росстата.

## Перечень нормативных правовых и технических документов

### Нормативные правовые акты

При оказании услуг должны быть учтены требования следующих нормативных правовых актов:

- Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информатизации, информационных технологиях и защите информации»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера;

- Указ Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»;

- Постановления Правительства от 18 февраля 2005 г. № 87 «Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий»;

- Постановление Правительства Российской федерации 
от 2 июня 2008 г. № 420 «Об утверждении положения о Федеральной службе государственной статистики»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18 августа 2008 г. № 620 «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 24 ноября 2009 г. № 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. № 424 «Об особенностях подключения федеральных государственных систем к информационно-телекоммуникационным сетям;

- Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 31 августа 2010 г. № 416/489 г. Москва «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в информационных системах общего пользования»;

- Приказ Минэкономразвития от 16 ноября 2009 г. № 470 
«О Требованиях к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти»;

- Приказ Росстата от 9 августа 2013 г. № 316 «Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных в центральном аппарате Федеральной службы государственной статистики»;

- Приказ Росстата от 10 октября 2019 г. № 587 «Об официальном сайте Федеральной службы государственной статистики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- Приказ Росстата 14 марта 2014 г. № 188 «О вопросах организации сбора первичных статистических данных, их обработки и формирования официальной статистической информации федеральных статистических наблюдений, проводимых путем опроса респондентов»;

- Приказ Росстата от 18 марта 2008 г. № 61 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой государственной статистики государственной функции «Предоставление официальной статистической информации»;

- Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30 января 2014 года №93-р;

- Методические рекомендации по публикации открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления, а также технические требования к публикации открытых данных. Версия 3.0, утвержденные протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого Правительства от 29 мая 2014 г. № 4;

- Перечень тематических разделов действующего Интернет-портала Росстата (утвержден руководителем Росстата 15 января 2016 г.);

- Приказ Росстата от 20 мая 2013 г. № 183 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой государственной статистики государственной услуги «Обеспечение заинтересованных пользователей данными бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации».

### Нормативно-технические документы в области защиты информации

    - Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»;

    - Указ Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»;

    - Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями);

    - Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информатизации, информационных технологиях и защите информации» (с изменениями и дополнениями);

    - Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 31 августа 2010 г. № 416/489 г. Москва «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в информационных системах общего пользования»;

    - Приказ ФСТЭК от 11 февраля 2013 года № 17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»;

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»;

    - Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

    - Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 г. №21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

    - Приказ Росстата от 9 августа 2013 г. № 316 «Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных в центральном аппарате Федеральной службы государственной статистики».

### Общероссийские нормативно-технические документы

При оказании услуг должны быть учтены требования следующих общероссийских нормативно-технических документов:

- ГОСТ Р 5979-2021 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

- ГОСТ Р 59853-2021 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения;

- ГОСТ Р 59792-2021 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем;

- ГОСТ 34.201-2020 Информационная технология. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

- ISO 9000-3:1997 Стандарты в области административного управления качеством и обеспечения качества. Часть 3. Руководящие положения по применению стандарта ISO 9001 при разработке, поставке и обслуживании программного обеспечения;

- ГОСТ Р 52872-2019 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению».

## Плановые сроки начала и окончания оказания услуг

Услуги оказываются в соответствии с календарным планом оказания услуг (приложение № 2 к Договору).

| № этапа | Наименование работ | Сроки выполнения работ | Результат работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Миграция ИС «Внутренний корпоративный портал Росстата» | Не более 20 рабочих дней с даты согласования Программы и методики приемочных испытаний ИС | ПО ИС размещено в целевой инфраструктуре Заказчика Отчет о размещении программного обеспечения в целевой инфраструктуре Заказчика |
| 2. | Проведение испытаний согласно Программы и методики приемочных испытаний ИС | Не более 5 рабочих дней с даты миграции ИС | ИС прошли испытания согласно Программы и методики приемочных испытаний ИС Протокол испытаний в соответствии с ПиМИ |
| 3. | Актуализация эксплуатационной документации ИС | Не более 10 рабочих дней с даты миграции ИС | Доработанная эксплуатационная документация |

## Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов оказания услуг

Порядок оформления и предъявления результатов оказания услуг Заказчику должен соответствовать требованиям договора и п. 6 настоящего технического задания.

Результаты оказания услуг должны быть переданы Заказчику в порядке, определенном договором, а также в соответствии с разделом 7 настоящего Технического задания.

# Цели и задачи оказания услуг

Целью оказанию услуг в части миграции (переноса данных информационных систем) с инфраструктуры Территориальных на инфраструктуру ИВС Росстата центрального аппарата Федеральной службы государственной статистики является централизация используемых ресурсов.

Централизация информационных ресурсов необходима для решения следующих задач:

Внедрение информационной системы Внутренний корпоративный портал Росстата в центральном аппарате Росстата и ТОГС, включая подключение к порталу всех сотрудников, принятой в оперативное управление Росстатом в соответствии с Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Луганской Народной Республике от 11.09.2023 г. № 94-2-р. Внедрение ВКП позволит заменить существующий в Росстате Интранет-портал, реализованный с использованием проприетарного ПО, происходящего из иностранных государств. Использование ВКП необходимо для обеспечения внутренних коммуникаций между сотрудниками Росстата и ТОГС, в том числе доведения оперативной информации в рамках осуществления функций Росстата.

# Сведения об объекте оказания услуг

ИС ВКП Росстата представляет собой информационную систему, предназначенную для автоматизации процессов деятельности Заказчика в части организации и управления.

В соответствии со своим назначением ИС ВКП Росстата позволяет обеспечить достижение следующих целей:

- обеспечение информационной поддержки организационно-управленческих процессов;

- обеспечение служебной деятельности с помощью осуществления сервисной поддержки внутренних процессов Заказчика;

- снижение временных затрат на поиск и обработку информации организационного характера, справочной и контактной информации;

- совершенствование внутренних коммуникаций между сотрудниками и структурными подразделениями Заказчика.

- ПО ИС ВКП Росстата разработано в рамках исполнения договора                   от 21 ноября 2022 г. № 102, заключенного Государственным комитетом статистики Луганской Народной Республики.

# Требования к оказанию услуг

## Общие требования к оказанию услуг

В процессе и по результатам выполнения работ по миграции сервисов ИС в целевую инфраструктуру должна обеспечиваться бесперебойная работа ИС.

Миграция программного обеспечения ИС в новую инфраструктуру, должна производиться с учетом требований к характеристикам оборудования и операционным системам, разрешенным в целевой инфраструктуре. Лицензии на СУБД и операционные системы предоставляет Заказчик.

Для ИС ВКП Росстата:

Заказчик предоставляет Исполнителю серверное оборудование для установки двух серверов (приложений и БД) со следующей спецификацией для каждого:

| Ресурсы | Характеристики |
| --- | --- |
| Сервер приложения и БД (х3) 8T sata hdd |  |
| CPU | 1-2 cpu по 10 ядер |
| RAM (Gb) | 64 |
| ОЗУ | 32 Гб |
| HDD или дисковый массив | 200Gb SSD |

Перечень операционных систем, допустимых для использования в целевой инфраструктуре:

  - Astra Linux Special Edition не ниже 1.7;

  - Debian Bullseye (11.8) или выше (Bookworm (12.2));

  - Операционная система РЕД ОС, сертифицированная ФСТЭК.

В целевой инфраструктуре должна, в том числе использоваться СУБД:

  - Postgres Pro Enterprise (сертифицированная ФСТЭК) версии не ниже 12.8;

  - MySQL 5.7.39-42 или выше MariaDB 10.5.19 или выше;

  - PHP  7.4 и выше.

В рамках проведения работ в части миграции ИС в целевую инфраструктуру размещения, Исполнителю необходимо осуществить перенос следующих настроек:

- конфигурационные файлы ПО;

- настройки БД;

- настройки ролевой модели пользователей для обеспечения доступов к сервисам ИС.

Миграция данных ИС должна осуществляться поэтапно:

Подготовительный этап – тестирование технологии миграции;

- этап – настройка серверов (виртуальных машин);

- этап – установка прикладного ПО и миграция исторических данных (без остановки работы текущей среды постоянной эксплуатации ИС) в целевой инфраструктуре;

- этап - синхронизация данных и перенос недостающей части с остановкой работы среды постоянной эксплуатации ИС и переключением на новую площадку, миграция данных по каждой ИС должна составлять не более 3 (трех) рабочих дней, выполняться в согласованные с Заказчиком сроки.

## Требования к актуализации эксплуатационной документации

При проведении работ по миграции ИС подлежит доработке следующая документация: «Руководство пользователя», «Руководство по администрированию» и другая эксплуатационная документация, имеющаяся у Заказчика, в которую необходимо внести изменения. Заказчик в ходе выполнения работ передаёт Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения актуальную техническую и эксплуатационную документацию на информационные системы.

Программа и методика испытаний ИС передаётся на согласование Заказчику в бумажном сброшюрованном виде и электронном виде в формате офисных приложений, совместимых с программным обеспечением из реестра отечественного ПО, на CD/DVD- дисках или флеш-накопителях в двух экземплярах.

# Проведение приемочных испытаний

Испытания ИС должны включать проверку: полноты и качества реализации функций при штатных, предельных, критических значениях параметров объекта автоматизации функционирования ИС; комплектности и качества эксплуатационной документации и другие проверки, определяемые программой и методикой приемочных испытаний.

Испытания ИС проводятся в соответствии с Программой и методикой приемочных испытаний ИС.

Дата проведения приемочных испытаний согласовывается Исполнителем с Заказчиком за 1 (один) рабочий день до начала проведения приемочных испытаний

Результаты приемочных испытаний ИС оформляются Протоколом проведенных приемочных испытаний ИС, в котором фиксируются:

- назначение испытаний ИС;

- указание условий, в соответствии с которыми проводились испытания, обработка и оценка результатов;

- условия проведения испытаний и характеристики исходных данных;

- выводы о результатах испытаний.

Если проведенные испытания будут признаны недостаточными, либо будет выявлено нарушение требований, в Протоколе испытаний фиксируется перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения.

После устранения Исполнителем недостатков проводятся повторные приемочные испытания ИС в необходимом объеме.

По результатам выполнения работ по миграции информационных систем в соответствии с настоящим Техническим заданием Заказчик подписывает акт о готовности к вводу каждой системы в промышленную эксплуатацию в новых местах размещения ИС.

# Требования к гарантии качества оказания услуг

Гарантия качества распространяется на услуги по доработке Информационно-вычислительной системы Федеральной службы государственной статистики в части Интернет-портала (сегмент центрального аппарата и сегменты ТОГС).

Исполнитель должен взять на себя обязательства по устранению всех ошибок, возникших в функционирующих в компонентах Интернет-портала, бесплатно в течение гарантийного периода, если неисправности возникли по вине Исполнителя.

Исполнитель должен обеспечивать гарантии качества услуг в следующем объеме:

- исправление ошибок в прикладном программном обеспечении;

- исправление недостатков, не являющихся ошибками, но препятствующих использованию прикладного программного обеспечения в целях, заявленных при его разработке;

- исправление ошибок и недостатков конвертирования данных, если оно производилось.

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг за последний этап.

В случае выявления недостатков Исполнитель должен обеспечить их устранение своими силами и за свой счет в срок до 10 (десяти) календарных дней.

| Заказчик: Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата __________________/ А.С. Зубков / М.П. | Исполнитель: Генеральный директор ООО «ИА ДАЛЕЕ» ________________ / М.В. Белошапка / М.П. |
| --- | --- |