Приложение № 2

к Договору №_________

от «___» _________ 2024 г.

Календарный план оказания услуг

по доработке технологического инструментария, обработке первичных и агрегированных данных Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации для расчета статистических показателей численности и оплаты труда работников, медианной заработной платы

Содержание

1.	График оказания услуг	3

- График оказания услуг

Начало оказания услуг – с даты заключения Договора.

Окончание оказания услуг – 29 ноября 2024 года.

Требования к срокам оказания услуг и материалам, передаваемым Заказчику в ходе оказания услуг, приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Календарный план

| № п/п | Наименование услуг | Состав услуг | Срок окончания выпол-нения | Форма представления результатов услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Услуги по доработке технологического инструментария, обработке первичных и агрегированных данных Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации для расчета статистических показателей численности и оплаты труда работников, медианной заработной платы | 1. Адаптация (доработка) ТИ для электронной обработки данных согласно актуализированным экономическим описаниям: 1.1 Настройка технологического инструментария для расчета показателей медианной заработной платы; 1.2 Настройка технологического инструментария для расчета статистических показателей численности и оплаты труда работников на основе административных данных Фонда пенсионного и социального страхования | 26 апреля 2024 г. | – дистрибутив на компакт-диске, включающий информацию об исходных кодах, инструкции по сборке, руководство пользователя – акт сдачи программно-технологических средств в ОФАП Росстата, - отчет о тестировании корректности работы унаследованного функционала |
|  |  | 2. Обработка первичных и агрегированных данных для расчета статистических показателей: 2.1 Загрузка первичных данных СФР РФ за 2023 г. в хранилище данных | Не более 10 рабочих дней с даты предостав-ления первичных данных | - массивы данных, загруженные в хранилище данных |
|  |  | 2.2 Обработка первичных и агрегированных данных Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации для расчета статистических показателей медианной заработной платы | 27 мая 2024 г. | - скорректированный BI-проект |
|  |  | 2.3 Обработка первичных и агрегированных данных Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации для расчета статистических показателей численности и оплаты труда работников | 20 ноября 2024 г. | - скорректированный BI-проект |
|  |  | 3. Информационно-технологическое сопровождение пользователей (в течение всего срока оказания услуг) | 29 ноября 2024 г. | - итоговый отчет по всей работе - Акт сдачи-приемки оказанных услуг |
|  | Стоимость услуг, включая НДС 20 % (руб.) |  |  | 3 000 000,00 |
|  | в том числе НДС 20%: |  |  | 500 000,00 |

| Заказчик: Директор ФГБУ ГМЦ Росстата _____________ / А.С. Зубков / М.П. | Исполнитель: Генеральный директор ООО «Контур Компонентс» ___________ / В.А. Некрасов/ М.П. |
| --- | --- |