Приложение № 1

к Договору

№ 110-0719-7

от «___» июля 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по развитию Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата  для федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), этап 2019 года

Москва, 2019 г.

Оглавление

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов	3

1	Общие сведения	4

1.1	Наименование работ	4

1.2	Генеральный Заказчик	4

1.3	Заказчик	4

1.4	Основание для выполнения	4

1.5	Нормативные документы	4

1.6	Цели выполнения работ	6

2	Характеристика объектов и субъектов обработки	6

3	Требования к выполнению работ	7

3.1	Работы по развитию ЕССО ИВС Росстата	7

3.1.1	Цели развития ЕССО ИВС Росстата	7

3.1.2	Содержание работ	7

3.1.3	Требования к консультационной поддержке и гарантийному сопровождению	8

3.2	Порядок контроля и приемки работ	9

3.2.1	Общие требования к приемке работ	9

3.2.2	Виды испытаний для работ, связанных с развитием ЕССО ИВС Росстата	9

3.2.2.1	Общие требования к проведению испытаний	9

3.3	Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию	10

3.3.1	Требования к защите информации от несанкционированного доступа	10

3.3.2	Требования по сохранности информации	10

3.3.3	Функциональные требования	10

3.3.4	Требования к техническому обеспечению	10

3.3.5	Требования к программному обеспечению	11

3.3.6	Требования к информационному обеспечению	11

4	Форма предоставления результатов	11

5	Сроки выполнения работы	11

# Перечень условных обозначений, сокращений и терминов

| АС ГС ОФСН | Автоматизированная система ведения генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения |
| --- | --- |
| БД | База данных |
| ЕМИСС | Единая межведомственная информационно-статистическая система |
| ЕССО | Единая система сбора, обработки, хранения и представления статистической информации |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть для обработки данных выборочного наблюдения |
| ОФАП | Отраслевой фонд алгоритмов и программ |
| ПИФ | Первичный информационный фонд |
| ПО | Программное обеспечение |
| СВТ | Средства вычислительной техники |
| СИФ | Сводный информационный фонд |
| СОНКО | Социально ориентированные некоммерческие организации |
| СПО | Специализированное программное обеспечение |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТОГС | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики |
| ФЛК | Формальный и логический контроль |
| ФУ | Федеральный уровень использования системы, включающий в себя ЦА Росстата и ЦОДФУ |
| ХДРУ | Хранилище данных регионального уровня |
| ХДФУ | Хранилище данных федерального уровня |
| ЦА Росстата | Центральный аппарат Росстата |
| ЦБСД | Центральная база статистических данных |
| ЦОДФУ | Центр обработки данных на федеральном уровне, отвечающий за обработку материалов на федеральном уровне. |
| ЭО | Экономическое описание |

# Общие сведения

## Наименование работ

Настоящее Техническое Задание (ТЗ) регламентирует требования на выполнение работ по развитию Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата  для федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), этап 2019 года.

## Генеральный Заказчик

Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Управление информационных ресурсов и технологий, Управление статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды (107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, строение 1).

## Заказчик

Федеральное  государственное  унитарное  предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

Адрес: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

## Основание для выполнения

Государственный  Контракт № _________  от «___» июля 2019 г.,  заключенный между Заказчиком и Федеральной службой государственной статистики именуемой в дальнейшем  « Генеральный  заказчик».

## Нормативные документы

При выполнении работ Исполнителю необходимо руководствоваться требованиями нормативных документов, перечень которых представлен в Таблице №1.

Таблица №1

Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| ГОСТ 34.201-89 | Информационная технология. КСАС. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем |
| ГОСТ 34.602-89 | Информационная технология. КСАС. Техническое задание на создание автоматизированной системы |
| ГОСТ 34.601-90 | Информационная технология. КСАС. Автоматизированные системы. Стадии создания |
| ГОСТ 34.003-90 | Информационная технология. КСАС. Термины и определения |
| ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 | Информационная технология. Сопровождение программных средств |
| РД 50-682-89 | Методические указания. Информационная технология. КСАС. Общие положения |
| РД 50-680-88 | Методические указания. Информационная технология. КСАС. Основные положения |
| РД 50-34.698-90 | Методические указания. Информационная технология. КСАС. Требования к содержанию документов |
| РД | Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации, утвержденный решением председателя Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 30 марта 1992 г. |
| Приказ ФСТЭК РФ от 11 февраля 2013 г. № 17 | Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах |

При развитии ЕССО ИВС Росстата для федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) необходимо руководствоваться:

- документацией к ранее разработанному ПО;

- технической документацией по ЕССО, включающей архитектуру, описание информационных потоков, основных компонентов и процессов;

- списком территориальных органов Росстата (ТОГС), участвующих в подготовке и обработке материалов;

- экономическим описанием для электронной обработки данных по форме федерального статистического наблюдения № 1-СОНКО «Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации» (версия № 7).

Экономическое описание включает в себя:

- форму федерального статистического наблюдения № 1-СОНКО «Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации»;

- нормативно-справочную информацию;

- порядок формирования основной и выборочной совокупностей;

- алгоритмы обработки информации;

- алгоритм формирования сводных показателей;

- алгоритмы контроля входной и выходной информации;

- макеты и алгоритмы формирования итоговых (регламентных) таблиц.

## Цели выполнения работ

Исполнитель в соответствии с изменениями, внесенными в Экономическое описание, должен выполнить работы по развитию ЕССО ИВС Росстата регионального и федерального уровней, обеспечить его работоспособность в период действия Договора и гарантийного сопровождения.

# Характеристика объектов и субъектов обработки

Обработка материалов федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется на региональном и федеральном уровнях.

Региональный уровень включает в себя территориальные органы Росстата (ТОГС), которые участвуют в подготовке и обработке материалов федерального статистического наблюдения.

Территориальные органы Росстата осуществляют следующие работы регионального уровня:

- ввод в ЕССО первичных статистических данных, представленных респондентами на бумажном носителе;

- прием первичных статистических данных, представленных респондентами в электронном виде на XML-шаблоне формы;

- контроль первичных статистических данных в соответствии с правилами ФЛК, введенных вручную и поступивших в электронном виде;

- контроль полноты охвата респондентов по выборочной совокупности;

- ведение мониторинга обработки отчетов на определенную дату;

- оценка (досчет) данных до полного круга организаций;

- формирование первичного информационного фонда (ПИФ) регионального уровня (сводные итоги по соответствующему субъекту Российской Федерации в предусмотренных разрезах согласно действующим классификаторам) для передачи на федеральный уровень;

- контроль ПИФ в соответствии с правилами ФЛК;

- загрузка данных в ХДРУ, АС ГС ОФСН.

Федеральный уровень включает в себя Центральный аппарат Росстата и ЦОДФУ, который отвечает за обработку, формирование сводного информационного фонда (СИФ) на федеральном уровне.

На федеральном уровне выполняются следующие задачи:

- Ведение нормативно-справочной информации.

- Прием и загрузка данных в СИФ (сводные итоги по предусмотренным разрезам в соответствии с действующими классификаторами), поступивших с регионального уровня.

- Формирование СИФ федерального уровня по предусмотренным разрезам в соответствии с действующими классификаторами.

- Формирование сводных итогов статистического наблюдения по макетам, согласованным с Заказчиком,  осуществление контроля выходной информации.

- Загрузка данных в ХДФУ, ЦБСД и ЕМИСС.

Вся статистическая информация, обрабатываемая в системе, является конфиденциальной.

Персонал Исполнителя несет ответственность за неразглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе выполнения работ.

# Требования к выполнению работ

## Работы по развитию ЕССО ИВС Росстата

Развитие ранее разработанного программного обеспечения  ИВС Росстата должно быть осуществлено  Исполнителем в соответствии с изменениями, внесенными в Экономическое описание для обработки данных по форме федерального статистического наблюдения № 1-СОНКО «Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации» (версия № 7).

Программное обеспечение должно отвечать требованиям, установленным настоящим техническим заданием.

### Цели развития ЕССО ИВС Росстата

Целью развития ЕССО ИВС Росстата является обеспечение своевременной и качественной обработки статистических данных по форме
№ 1-СОНКО «Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации» в 2019 году.

### Содержание работ

Развитие ЕССО ИВС Росстата включает в себя следующие работы:

- доработка специализированного программного обеспечения сбора и обработки статистической информации, согласно Экономическому описанию (Приложение 1 к Документации о закупке), включая XML-шаблоны электронных версий форм и документации для осуществления промышленной эксплуатации.

- доработка Руководства пользователя.

- консультационная поддержка пользователей в рамках Договора в III кв. 2019 г. и гарантийное сопровождение специализированного программного обеспечения в рамках настоящего Технического задания.

### Требования к консультационной поддержке и гарантийному сопровождению

Консультационная поддержка и гарантийное сопровождение специализированного программного обеспечения осуществляется с момента заключения Договора до момента окончания выполнения работ по Договору.

Гарантийное сопровождение программного обеспечения осуществляется с момента окончания работ по Договору в течение не менее 12 месяцев.

Консультационная поддержка  сопровождение пользователей необходимо осуществлять с использованием горячей линии с ускоренным временем реакции и разрешения заявок.

В работы по консультационной поддержке входит:

    - оперативная консультативная помощь для специалистов ТОГС, устранение ошибок, выявленных в процессе подготовки, проведения обработки материалов на региональном и федеральном уровнях;

    - доработка программного обеспечения на основании поступивших запросов от пользователей на изменение.

Все запросы на изменение, подлежащие реализации, необходимо оформлять официальными сопроводительными письмами. Функциональные доработки необходимо выполнять в определенный Заказчиком и согласованный с Исполнителем срок.

Исполнителю необходимо обеспечить внедрение в эксплуатацию доработанного программного обеспечения.

Исполнителю, по запросам на изменение, необходимо обеспечить реализацию функциональных доработок на базе имеющегося программного обеспечения.

Все изменения специализированного программного обеспечения Исполнитель передает Заказчику сопроводительным письмом в виде дистрибутивов для обновления, вместе с перечнем изменений, реализованных в доработанном программном обеспечении, инструкцией по установке и технической документацией.

Гарантийное сопровождение программного обеспечения федерального и регионального уровней заключается в исправлении ошибок программного обеспечения.

## Порядок контроля и приемки работ

    - Общие требования к приемке работ

Приемка работ осуществляется по пунктам Календарного плана в соответствии с представленными Исполнителем документами.

    - Виды испытаний для работ, связанных с развитием ЕССО ИВС Росстата

Испытания СПО, полученного в результате развития ЕССО ИВС Росстата, представляют собой процесс проверки выполнения заданных функций, с целью выявления и последующего устранения недостатков в программном обеспечении, оборудовании и документации.

Для проверки выполнения заданных функций устанавливаются следующие виды испытаний:

– предварительные испытания;

– опытная эксплуатация;

– приемочные испытания.

Для приемки программного обеспечения Исполнителем разрабатывается «Программа и методика испытаний» на основе Контрольного примера (предоставляется Заказчиком), на котором проводится приемка данного программного обеспечения.

Вся техническая документация (Руководство пользователя, Программа и методика испытаний) разрабатывается Исполнителем и представляется Заказчику в количестве 2 (Двух) экземпляров.

#### Общие требования к проведению испытаний

Предварительные испытания выполняются после отладки и тестирования разработчиками программных и технических средств и предоставления ими документов о готовности к испытаниям, а также после ознакомления Комиссии с эксплуатационной документацией.

По результатам предварительных испытаний принимается решение о работоспособности программного обеспечения и о возможности его приемки в опытную эксплуатацию, а также формируется Отчет с перечнем необходимых доработок (если таковые имеются) и рекомендуемые сроки их выполнения.

На этапе опытной эксплуатации определяются количественные и качественные характеристики, готовность персонала к работе, при необходимости корректируется документация.

В целях ввода программного обеспечения в промышленную эксплуатацию проводятся приемочные испытания. На этапе приемочных испытаний оцениваются результаты опытной эксплуатации, и принимается решение о приемке программного обеспечения в промышленную эксплуатацию.

Исполнитель должен подготовить доработанное ПО и документацию для проведения испытаний.

## Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию

### Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Исполнителю необходимо предусматривать комплекс программно-технических средств и организационных решений по защите информации от несанкционированного доступа.

### Требования по сохранности информации

Программные модули должны бесперебойно функционировать совместно с программным обеспечением антивирусной защиты.

### Функциональные требования

Функциональные требования по доработке программного обеспечения (алгоритмы, перечень контролей, нормативно-справочная информация: перечень и приложение общероссийских и локальных классификаторов, макеты итоговых таблиц) содержатся в Экономическом описании (Приложение 1 к Документации о закупке).

### Требования к техническому обеспечению

При развитии ЕССО ИВС Росстата для федерального уровня Исполнителю необходимо учитывать следующий состав технических средств ФУ:

- Сервер БД:

  - суммарное количество ядер процессоров – 16 шт.;

  - оперативная память 16 ГБ.

- Сервер приложений:

  - суммарное количество ядер процессоров – 16 шт.;

  - оперативная память 16 ГБ;

  - операционная система: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition 32 bit.

- Рабочие станции:

  - суммарное количество ядер процессоров – 2 шт.;

  - оперативная память 1 ГБ.

### Требования к программному обеспечению

При развитии ЕССО ИВС Росстата для регионального уровня Исполнителю необходимо учитывать следующий состав прикладного программного обеспечения регионального уровня:

- операционная система MS Windows XP SP2 и MS Windows 7 для рабочих станций пользователей;

- браузер Internet Explorer 9 для рабочих станций пользователей;

- Microsoft Office Basic Edition 2007/2010 для рабочих станций пользователей.

### Требования к информационному обеспечению

Изменения и дополнения к Экономическому описанию направляются Заказчиком Исполнителю официальным письмом с кратким описанием сути внесенных изменений.

Исполнителю необходимо провести анализ полученных материалов на предмет полноты и в случае необходимости запросить дополнительные материалы или обратиться за разъяснениями.

# Форма предоставления результатов

Результаты работ представляются Заказчику в соответствии с графой «Форма представления результатов» Календарного плана выполнения работ.

# Сроки выполнения работы

Начало Работ – с даты заключения Договора.

Срок завершения Работ – 30 сентября 2019 года.

Срок завершения исполнения Договора – 31 октября 2019 года.

Сроки выполнения работ представлены в Календарном плане выполнения работ.

| Заказчик: Директор ГМЦ Росстата ______________/ Е.Б. Сычев / М.П. | Исполнитель: Директор НИПИстатинформ Росстата _______________/ Е.В. Пряхина / М.П. |
| --- | --- |